П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 24 апреля  2012 г.  № 19 - 12

Присутствовали:

| Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Начальник отдела экономики и реформирования ЖКХ Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.А. Константинова |
| Главный специалист-эксперт ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | М. А. Павленко |
| Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | В. Г. Подмарёва |
| Заместитель начальника отдела общепромышленного надзора Камчатского управления «Ростехнадзор» | С. П. Якунин |
| Заместитель главы администрации Елизовского муниципального района | В. В. Каюмов |
| Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района | С.Н. Тюлькин |
| Заместитель главного инженера ОАО «Камчатскэнерго» | А. И. Блинов |
| Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Начальник отдела подготовки и проведения ремонта филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» | А.Ф. Блащук А. А. Рыбалко |
| Начальник отделения «Теплоэнерго» филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Инженер ПТО отделения «Теплоэнерго» филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Директор филиала «Елизовский» МУП «Петропавловский водоканал» Заместитель директора филиала «Елизовский» МУП «Петропавловский водоканал» | А. В. Чеботарёв Д. В. Стерлигов В. М. Чечель Г. К. Павлова |

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Согласование планов мероприятий по подготовке к зиме 2012-2013 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Елизовского    муниципального района.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(И.Э. Меметов,  О. Н. Литовченко, В. В. Каюмов, Тюлькин С.Н., А.Ф. Блащук)

1.1.  Согласовать план мероприятий  по ремонту жилищного фонда  Елизовского муниципального района  на сумму 47281,1 тыс. руб.,  по объектам благоустройства – на сумму 8367,7 тыс. руб.

1.2.  Утвердить и согласовать план мероприятий  по ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства Елизовского  муниципального района.

Согласованный план мероприятий представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

Срок – до 15 мая 2012 года.

1.3. Филиалу         «Коммунальная энергетика»       ОАО «Камчатскэнерго»

согласовать план по подготовке  объектов инженерной инфраструктуры по  Елизовскому муниципальному району с главами сельских поселений. При согласовании планов учесть работы по организации второго источника питания на котельных предприятия, не имеющих таковых.

Сводный план по предприятию представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

Срок – до 10 мая 2012 года

1.4. Согласовать план мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения предприятия ГУП «Камчатбургеотермия» на сумму                     3423,1 тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Завоз топлива на отопительный сезон 2012-2013 годов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(И.Э. Меметов,   О. Н. Литовченко, М. А. Павлов)

2.1. Филиалу «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» представить в  Министерство ЖКХ  и энергетики  Камчатского края   график по накоплению общего нормативного запаса основного и резервного видов топлива на отопительный период 2012-2013 годов по Елизовскому муниципальному району.

Срок – до 15 мая 2012г.

2.2. По филиалу    «Коммунальная энергетика»        ОАО «Камчатскэнерго»

создание запасов топлива на начало отопительного периода 2012-2013 годов планируется в объёме: 12178,6 тонн угля, 1480,80 тонн мазута.

Заместитель Министра                                        	                              И. Э. Меметов

Протокол вел

консультант отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края                                                                                                              В. Г. Подмарёва