- П Р О Т О К О Л

Селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 10 октября 2012 года  № 29- 12

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | С. Б. Кондратьев |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Министра - начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |  |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |  |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско |  |
| Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | П.Б. Малюшенко |  |
| Начальник отдела по вопросам ЖКХ администрации городского округа «поселок Палана» | А.В. Степанов |  |
| Глава администрации Тигильского муниципального района | С.И. Бородай |  |
| Заместитель главы администрации Пенжинского муниципального района | А.А. Бекетов |  |
| Глава администрации Олюторского муниципального района | О.Н. Свириденко |  |
| Заместитель главы Карагинского муниципального района | В.В. Швец |  |
| Начальник отдела ЖКХ, ТЭК комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Соболевского муниципального района | Г.Р. Ковалева |  |
| Глава администрации Алеутского муниципального района | С.В. Арнацкая |  |
| Глава Усть - Большерецкого муниципального района | И.Л. Бондарь |  |

| Руководитель управления ЖКХ, транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского муниципального района | А.В. Губаревич |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского муниципального района по вопросам ЖКХ | О.А. Поршнев |  |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Быстринского муниципального района | В.Н. Корыстова |  |
| Глава администрации Вилючинского городского округа | Е.Л. Липаков |  |
| Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры по Елизовскому МР | С.Н. Тюлькин |  |
| Начальник управления экономики администрации Петропавловск-Камчатского ГО | Т.Я. Холод |  |
| Заместитель председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО | Д.А. Платонов |  |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.В. Пархоменко |  |
| И.о. руководителя Камчатского управления «Ростехнадзор» | А.В. Панов |  |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» | А.В. Колесников |  |
| Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И. Вахраков |  |
| И.о. директора филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» | С.Д. Назыров |  |
| Директор ООО «КВТ» |  | Л.Н. Кулешов |
| Заместитель директора ГУП «Камчатэнергоснаб» |  | М.П. Русанович |
| Заместитель директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» |  | Н.В. Шалагина |
| Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» |  | Л.В. Романенкова |
| Заместитель Министра, начальник отдела экономики здравоохранения, ОМС Министерства здравоохранения Камчатского края |  | Н.Н. Александрович |
| Начальник хозяйственно-эксплуатационной группы Министерства образования и науки Камчатского края |  | С.М. Солтыс |
| Главный специалист- эксперт отдела социального обслуживания и подведомственных учреждений Министерства социального развития и труда Камчатского края |  | М.В. Ковалев |
| Консультант Министерства культуры |  | Ю.А. Кочан |
| Директор филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» |  | О.В. Петрушин |
| И.о. главного инженера филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» |  | А.Б.Новокрещинов |
| Начальник ПТО филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» |  | C.И. Павленко |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы  к прохождению  отопительного  периода  2012-2013 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информацию  о  ходе выполнения ремонтных работ на объектах ЖКХ и социальной сферы  к прохождению  отопительного  периода 2012-2013 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1. Главам  муниципальных районов и городских округов  Камчатского края:

- предоставить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о  проводимой работе  по принятию в муниципальную собственность бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории  муниципального образования

срок – до 25 октября 2012года;

- организовать на территории муниципальных образований эффективный контроль за своевременным устранением возникающих аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных сетях

срок – постоянно.

2. Главам  муниципальных образований Камчатского края, имеющим задолженность  за потребленные  коммунальные  ресурсы  представить  в   Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию  по  погашению задолженности муниципальных учреждений и управляющих организаций за потребленные  коммунальные ресурсы  перед   ресурсоснабжающими     предприятиями с   указанием  сроков  погашения  задолженности

срок – до  17 октября 2012года.

3. Ресурсоснабжающим  предприятиям  Камчатского  края,  ОАО «Камчатскэнерго»,  ОАО «Корякэнерго»,   МУП «Оссорское ЖКХ»,   МУП «Городское тепловодоснабжение»  г. Вилючинск,   имеющим    задолженность   перед  поставщиками  топлива  представить  в  Министерство  ЖКХ  и  энергетики Камчатского края  календарные графики по погашению задолженности  с   указанием объемов финансовых средств

срок – до  17 октября  2012года.

4.  Администрации Городского округа «поселок Палана» представить   в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  полную информацию по   оборудованию мини-ТЭЦ и собственникам

срок – до 15 октября 2012 года.

5.  Администрации Тигильского муниципального района представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию о завершении ремонтных работ по жилым домам, находящимся по адресу: с. Тигиль, ул. Толстихина,15,   с. Усть-Хайрюзово,  ул. Ленинская, 1а,    и наличию дизельного топлива   для  социальной  сферы  в  с. Хайрюзово

срок – до 15 октября 2012года.

6.  Администрации Пенжинского муниципального района представить в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края  информацию об ответственных  исполнителях по оформлению паспортов готовности жилищного фонда

срок – до 12 октября 2012года.

7. Администрации Олюторского муниципального района представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края подробную информацию о завершении ремонтных работ по жилищному фонду  с перечнем невыполненных работ  по  адресно

срок – до 15 октября 2012года.

8. Администрации Соболевского  муниципального  района взять  на  особый  контроль  завершение   ремонтных  работ на ВЛ-6/04  в п. Крутогоровский, Соболевского района

срок – до окончания работ.

9.  ОАО «Корякэнерго» представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского    края    календарный    график    ремонта  электрических  сетей                    в  п. Крутогоровский,  Соболевского  района

срок – до   15 октября 2012 года.

10.  Администрации    Усть - Большерецкого   муниципального   района   совместно с филиалом «Коммунальная энергетика»  ОАО «Камчатскэнерго»  представить  в Министерство  ЖКХ  и  энергетики  Камчатского края  предложения  по решению вопроса    установки   котла  в  котельной  с. Апача

срок – до 17  октября 2012года.

11. Администрации   Усть - Большерецкого   муниципального   района   совместно с  филиалом  «Коммунальная  энергетика»  ОАО  «Камчатскэнерго»   решить  вопрос  об организации  резервного  источника  электроснабжения  на     котельной   центральной  п. Октябрьский

срок – до конца  2012года.

12.  Администрации  Мильковского муниципального района  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию об исполнении ФЗ  от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»  по предприятию ООО «Мильковское РСУ»

срок – до 15 октября 2012 года.

13.  Администрации  Елизовского муниципального района  представить в Министерство  ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию  о проводимой  работе  по погашению задолженности  бюджетных учреждений и управляющих компаний,  а  также    копии  протоколов проведенных  совещаний  по вопросам  погашения  задолженности   муниципальных  учреждений  и  управляющих организаций  и актам сверки

срок – до 15 октября 2012года.

14. Администрации  Елизовского муниципального района активизировать работу по оформлению паспортов готовности жилищного фонда. Информацию по паспортам  готовности  жилищного  фонда  представить  в  Государственную жилищную  инспекцию   Камчатского края

срок – до 15 октября 2012года.

15. Администрации  Петропавловск-Камчатского  городского  округа   организовать   работу  с  собственниками   жилых  помещений,  проживающих по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Туристический проезд, 10,12,14,16,18,    по способу  управления   жилищным  фондом,  а также  организовать работу по заключению договоров  с ресурсоснабжающими организациями по обеспечению этих домов электроэнергией и теплоснабжением

срок – до     15 октября 2012года.

Министр                                                                                    С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

референт отдела энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                   Н.А. Белоуско