- П Р О Т О К О Л

Селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 26 декабря 2012 года  № 33- 12

Присутствовали:

| И.о. Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.Ю. Мурзинцев |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |  |
| Начальник отдела экономики и реформирования ЖКХ Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.А.Константинова |  |
| Начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.В.Тихонович |  |
| Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.И. Буцелова |  |
| Глава городского округа «поселок Палана» | А.В.Степанов |  |
| ВрИО главы администрации Тигильского МР | Т.Н. Навроцкая |  |
| И.о. главы администрации Пенжинского МР по вопросам ЖКХ | А.А. Бекетов |  |
| Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Олюторского муниципального района | О.Д.Карпенко |  |
| Заместитель главы Карагинского муниципального района | В.В.Швец |  |
| Заместитель главы Соболевского МР | Т.В.Данилина |  |
| Заместитель главы администрации Алеутского муниципального района | О.И.Уткина |  |
| Глава Усть - Большерецкого МР | И.Л.Бондарь |  |

| Глава администрации Усть-Камчатского муниципального района | П.М.Кошкарев |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского муниципального района по вопросам ЖКХ | О.А. Поршнев |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Быстринского МР | В.Н. Корыстова |
| Заместитель главы Вилючинского городского округа | С.Г.Иванинов |
| Начальник Управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | С.Н.Тюлькин |
| Заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского ГО | В.И.Слонский |
| И.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края | И.В.Амельчук |
| Начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Камчатскому краю | А.С. Литвинюк |
| Заместитель главного инженера по ремонтам ОАО «Камчатскэнерго» | С.В.Иващенко |
| ВрИО директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | Р.В. Малоземов |
| Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И. Вахраков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» | А.В.Колесников |
| Директор филиала Коммунальная энергетика ОАО «Камчатскэнерго» | А.Ф. Блащук |
| Заместитель директора ГУП «Камчатэнергоснаб» | В.Г.Корчевой |
| И.о.главного инженера филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | Ю.А.Ломакин |
| Заместитель директора по транспорту электрической энергии филиала Камчатский ОАО «Оборонэнерго» | А.З.Жосан |
| Начальник ПТО филиала Камчатский ОАО «Оборонэнерго» | С.И. Павленко |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  О  прохождении отопительного  периода  2012-2013 годов,  завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2012-2013 годов,  завоза  и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2. Администрации Олюторского муниципального района:

- взять на контроль организацию обеспечения топлива для населения с печным отоплением в с. Вывенка. Информацию представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 29 декабря 2012 года;

- обеспечить контроль по погашению задолженности за предоставленные услуги по электроснабжению предприятием, оказывающим услуги по водоснабжению в с. Тиличики ООО «Уют»

срок – до 11 января 2013 года;

- совместно с ОАО «ЮЭСК» организовать работу по подписанию актов ввода в эксплуатацию головных приборов учета электрической энергии на жилые дома в с. Тиличики

срок – до 29 декабря 2012 года.

1.3. Администрации Карагинского муниципального района совместно с ОАО «ЮЭСК» организовать работу по подписанию актов ввода в эксплуатацию головных приборов учета электрической энергии на жилые дома в п. Оссора

срок – до 11 января 2013 года.

1.4. Администрации Пенжинского  и Усть-Большерецкого МР обеспечить контроль по погашению задолженности за предоставленные коммунальные услуги по учреждениям бюджетной сферы

срок – до 11 января 2013 года.

1.5. Администрации Усть-Камчатского МР :

- обеспечить погашение задолженности по заработной плате работникам предприятий МУП «Тепловодхоз» п. Усть-Камчатск и МУП «Тепловодхоз»                    п. Ключи, находящихся в стадии ликвидации. Информацию представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 29 декабря 2012 года;

- организовать работу по возмещению выпадающих доходов теплоснабжающим организациям района, в т. ч. через судебные органы.

Информацию представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 15 января 2013 года.

1.6. Администрации Вилючинского городского округа взять на контроль организацию работы по установке общедомовых приборов учета электрической энергии  на многоквартирные жилые дома, входящие в зону ответственности управляющей компании ООО «Альянс». Информацию представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок  - до 11 января 2013 года.

1.7.Администрации Петропавловск-Камчатского ГО, совместно с ОАО «Камчатскэнерго» организовать работу по заключения договора на обслуживание бесхозяйных сетей электроснабжения по ул. Заводская.

срок  - до 29 декабря 2012 года.

1.8. Администрации Елизовского МР обеспечить контроль по погашению задолженности за предоставленные коммунальные услуги по учреждениям бюджетной сферы в Корякском и Николаевском сельских поселениях

срок – до 29 декабря 2012 года.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Организация дежурств в Новогодние праздники с 30.12.2012 года  по 08.01.2012 года.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Информацию об организации дежурства руководителей и ответственных лиц органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Камчатского края принять к сведению.

2.2. Филиалу ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика обеспечить создание максимального запаса топочного мазута в Октябрьском ГП Усть-Большерецкого МР для безаварийного прохождения отопительного сезона в период Новогодних праздников.

срок – до 29 декабря 2012 года;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Реализация краевых инвестиционных мероприятий долгосрочных краевых целевых программ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Информацию о проделанной работе по реализации инвестиционных мероприятий, включенных в Перечень краевых инвестиционных мероприятий на 2013 год принять к сведению.

3.2. Главам муниципальных районов и городских округов:

- представить заверенные выписки из местных бюджетов, подтверждающие софинансирование мероприятий долгосрочных краевых целевых программ за счет средств местных бюджетов

срок – до 01 февраля 2013 года;

- представить копии положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации, разработанной на каждое мероприятие, включенное в перечень краевых инвестиционных мероприятий 2013 года

срок – до 14 января 2013 года;

- обеспечить подготовку необходимой  документации для размещения муниципальных заказов по инвестиционным мероприятиям долгосрочных краевых целевых программ

срок – до 01 февраля 2013 года;

- подготовить, утвердить и представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края   графики реализации краевых инвестиционных мероприятий с указанием планируемых сроков размещения заказов, планируемых сроков заключения муниципальных контрактов, планируемых сроков начала и окончания подрядных работ

срок – до 01 февраля 2013 года;

- в полном объеме подготовить отчетность по долгосрочной краевой целевой программе «Повышение энергетической эффективности  региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации» с представлением необходимых подтверждающих документов, оформленных в установленном порядке

срок  - до 14 января 2013 года.

3.3. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края совместно с Министерством финансов, Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа провести совещание по вопросу финансирования   разработки проектной документации  по объектам «Реконструкция и строительство системы водотведения Восточной части г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» и «Реконструкция распределительных сетей водоснабжения (диаметром до 300 мм), г.Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» в 2013 году

срок – до 20 января 2013 года.

И.о.Министра                                                                                          В.Ю.Мурзинцев

Протокол вел:

Заместитель начальника отдела энергетики

и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                              О.Н.Литовченко