- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  24 сентября  2014 года  № 28-14

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края – начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Г.В. Нефедов О.Н.Литовченко Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко |
| Начальник отдела экономики и ЖКХ администрации городского округа «поселок Палана» Глава администрации Тигильского МР | А.В.Степанов С.И.Бородай |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Пенжинского МР | Ю.И.Сухомяс |
| Глава администрации Олюторского МР | О.Н.Свириденко |
| И.о. заместителя главы администрации Карагинского МР | Ю.А.Абрамкин |
| Заместитель главы администрации Соболевского МР | А.В.Колмаков |
| Заместитель главы администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Усть-Большерецкого МР | Т.В.Горшкова К.Ю.Деникеев |

| И.о. первого заместителя главы администрации Усть-Камчатского МР | .В. Сычев |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР по вопросам ЖКХ | О.А.Поршнев |
| Глава администрации Быстринского МР | А.В.Греков |
| Начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского ГО | Н.Б.Байкова |
| Заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | В.В.Каюмов С.Н.Тюлькин |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И.Пархоменко |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край ВрИО начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | А.В.Панов А.С.Клименко |
| Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Главный инженер ОАО «Камчатскэнерго» Главный инженер филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | С.Б.Кондратьев С.А.Кулинич Р.В.Малоземов |
| Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И.Вахраков |
| Заместитель генерального директора ОАО «Корякэнерго» Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Главный инженер филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Директор ГУП «Камчатэнергоснаб» | А.В.Пакалов А. Ф.Блащук В.С.Копадзе В.Г.Глебов |
| И.о. главного инженера ОАО «Камчатэнергосервис» | П.С.Редькин |
| Заместитель директора МУП «Петропавловский водоканал» | В.И.Слонский |
| И.о. начальника ПТО ГУП «Камчатскбургеотермия» | Д.Г.Мишалов |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» | А.С.Пыжьянов |
| Начальник отдела эксплуатации и технического обеспечения филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | В.А.Морозов |
| Заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования министерства здравоохранения Камчатского края | Н.Б.Жигалов |
| Заместитель руководителя группы государственных закупок и материального обеспечения Министерства образования и науки Камчатского края Консультант отдела социального обслуживания Министерства социального развития и труда Камчатского края | И.А.Синицинский М.И.Пичушкин |
| Консультант Министерства культуры Камчатского края | Ю.А.Качан |
| Референт отдела развития школ Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края | Н.Ю.Дзенис |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  подготовке объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы  к предстоящему   отопительному периоду 2014 – 2015 годов, завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Информацию  о  ходе выполнения ремонтных работ на объектах ЖКХ, энергетики и социальной сферы  к  отопительному  периоду 2014-2015 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2 Рекомендовать администрациям  городских округов и муниципальных районов Камчатского края  представить в Министерство  ЖКХ и энергетики  Камчатского края   информацию  по  завершению  ремонтных  работ  в соответствии  с  формой статистической отчетности 1 ЖКХ-зима

срок – до 30 сентября  2014 года.

1.3  Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Камчатском крае:

- активизировать работы по завершению   подготовки  объектов ЖКХ, энергетики и  социальной сферы  к отопительному периоду 2014-2015 годов, усилить контроль за выполнением работ с целью  обеспечения безопасной и  бесперебойной работы объектов при прохождении отопительного периода.

- продолжить работы по проверке объектов и подготовке документов для получения паспортов готовности муниципальных образований  в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года 103 и рекомендациями Дальневосточного управления «Ростехнадзор» (Камчатский край), данными на селекторном совещании.

срок -   до 15 ноября 2014года.

- активизировать работу по проверке и по оформлению документов для получения паспортов готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170.

Информацию о получении паспортов  готовности  жилищного  фонда к эксплуатации в зимних условиях  представлять  в  Государственную жилищную  инспекцию   Камчатского края.

срок – до 01 октября 2014г.

1.4 Рекомендовать администрации Олюторского муниципального района  направить в адрес министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию  о причинах не выполнения работ по ветхим электрическим сетям к ОЗП 2014-2015г.

срок – до 25 сентября 2014года.

1.5 Рекомендовать администрации Карагинского  муниципального района  направить в адрес министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию:

-  о  причинах не выполнения работ  по ремонту  ветхих  сетей теплоснабжения и водоснабжения к ОЗП 2014-2015г.;

- о получении паспортов готовности жилого фонда к эксплуатации в зимних условиях

срок – до 25 сентября 2014 года.

1.6  Рекомендовать администрации  Усть-Большерецкого   муниципального района  направить в адрес Государственной жилищной  инспекции   Камчатского края информацию  о  получении  паспортов готовности  жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях.

срок – до 25 сентября 2014 года.

1.7  Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа   направить в адрес министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию  о  причинах не выполнения работ  по ветхим  водопроводным сетям к ОЗП 2014-2015г.

срок – до 25 сентября 2014 года.

Министр                                                                                                 В.Ю. Мурзинцев

Протокол вел:

Референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                       Н.А. Белоуско