ПРОТОКОЛ

заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства, совмещенного с заседанием рабочей группы проектного офиса Министерства строительства Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский                                                   05.08.2016 г. № 3

Председательствующий: Митина Т.Б.

Присутствовали:  22 человека (приложение 1 к протоколу)

_________________________________________________________________

- Об актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае (далее-План). ______________________________________________________________

(доклад: Ю.В. Бороданова, выступили: Т.Б. Митина, Н.В. Воронов,

В.И. Прошак, Д.В. Кошкарев, М.С. Костинец)

РЕШИЛИ:

  - Информацию принять к сведению.

  - Руководителям ООО «Камчатгэсстрой», ООО «Русский двор», ООО  «ЮСАС-СТРОЙ» направить в Министерство строительства Камчатского края информацию о планируемых к реализации инвестиционных проектах по строительству многоквартирных жилых домов в 2017 году

срок – до 1 сентября 2016 года

  - Предложения Костинца М.С. по разработке проектов планировки и межевания территории для строительства объектов инженерной инфраструктуры мкр. Дальний

2. О доступности трудовых ресурсов в Камчатском крае.

(доклад:  Н.Б. Ниценко)

РЕШИЛИ:

  - Информацию принять к сведению.

_______________________________________________________________

- Сокращение административных барьеров в сфере строительства, в том числе Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации:

- о сокращении сроков проведения административных процедур по выдаче разрешительных документов в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе корректировка административных регламентов;

- о разработке проектов планировки территорий и проектов межевания территорий в целях развития жилищного строительства в г. Петропавловске-Камчатском.

(доклад: В.И. Прошак, выступили: Т.Б. Митина, Н.В. Воронов, Д.В.Кошкарев, М.С. Костинец, О.С. Чубкова, И.В. Захарченко, И.В.Мильденберг)

РЕШИЛИ:

Администрации ПКГО

  - Выполнить корректировку административных регламентов с учетом требований федерального закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (в части сокращения сроков предоставления градпланов, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию)

  - Провести разъяснительную работу с ресурсоснабжающими организациями (Петропавловск-Камчатский водоканал, ОАО «Камчатэнерго») по вступающим с 01.01.2017 года в силу положениям 45 статьи Градостроительного кодекса (принятия решений о разработке ППТ и ПМТ)

Министерству строительства Камчатского края

3.2.Провести разъяснительную работу с представителями строительной отрасли по вопросу определения расчетных показателей при проведении опроса Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в сфере строительства.

________________________________________________________________

- Разное:

-  о рассмотрении заявки на сопровождение инвестиционного проекта «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Ломоносова в г. Петропавловске-Камчатском»;

- об изменении состава отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства

(слушали: А.И. Кудрина)

РЕШИЛИ:

  - Рассмотреть заявку на сопровождение инвестиционного проекта «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Ломоносова в г. Петропавловске-Камчатском» на очередном заседании отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства после доработки бизнес-плана.

  - Включить в состав отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства Хмельницкого Александра Владимировича	- начальник отдел архитектуры и информационных ресурсов Управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования Администрации Елизовского муниципального района. Исключить Мохань Татьяну Петровну – заместителя начальника отдел архитектуры и информационных ресурсов Управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования Администрации Елизовского муниципального района

| Председатель отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства | Т.Б. Митина |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к Протоколу заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию строительства от 05.08.2016 |
| --- | --- |

Присутствовали члены отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае  по развитию строительства:

| Митина Татьяна Борисовна | - ВрИО Министра строительства Камчатского края |
| --- | --- |
| Балакаев Владимир Васильевич | - Заместитель Министра имущественных и земельных отношений Камчатского края |
| Кудрин Андрей Игоревич | - Заместитель Министра строительства Камчатского края |
| Чубкова Ольга Сергеевна | - Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
| Белик Григорий Валерьевич | - Начальник отдела земельных отношений ОАО «Корпорация развития Камчатского края» |
| Кошкарев Дмитрий Владимирович | - Генеральный директор ООО «Ресурсы Камчатки» |
| Костинец Михаил Сергеевич | - Заместитель Генерального директора ОАО «Корпорация развития Камчатского края» |
| Воронов Николай Викторович | - Генеральный директор ООО «Русский двор» |
| Захарченко Иван Валентинович | - Генеральный директор ООО ИАЦ «Новый город» |
| Гутман Антон Борисович | - Заместитель Руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
| Тюлькин Сергей Николаевич | - Начальник Управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры |
| Ленда Андрей Васильевич | – Директор ООО «Камчатгэсстрой» |
| Прошак Виктория Игоревна | - Руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
| Пахомова Лариса Михайловна | - Начальник отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |

Приглашенные:

| Ниценко Наталья Борисовна | - Руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |
| --- | --- |
| Хмельницкий Александр Владимирович | - Начальник отдел архитектуры и информационных ресурсов Управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования Администрации Елизовского муниципального района |
| Решетняк Виталий Иванович | - Начальник отдела инвестиционной политики Агентства инвестиций и предпринимательства |
| Масенкова Инна Семеновна | -Заместитель начальника отдела инвестиционной политики Агентства инвестиций и предпринимательства |
| Балясный Марк Владимирович | - Агентство инвестиций и предпринимательства |
| Седина Людмила Анатольевна | - Референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края |
| Мильденберг Иван Викторович | - Директор ООО «Проект-М» |

Секретарь отраслевой группы  Инвестиционного совета в Камчатском крае  по развитию строительства

| Бороданова Юлия Викторовна | - Консультант отдела бухгалтерского учета, финансирования и государственных закупок Министерства строительства Камчатского края |
| --- | --- |