Отчет о деятельности отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае

«по развитию коммунального комплекса и созданию благоприятных условий

для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ»

(наименование группы)

За  2016 год     по состоянию на «01» января 2017 г.

(период)

| № | Рассматриваемый вопрос | Принятое решение | Ход исполнения решения | На достижение какого КПЭ направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | О формировании отраслевого заключения о признании инвестиционного проекта «Строительство комбината по переработке твердых бытовых отходов в Петропавловск-Камчатском городском округе» масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае. | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа официально направить в адрес ООО «Агломера» замечания и предложения по корректировке бизнес-плана инвестиционного проекта. | Исполнено | 2, 4, 7 |
|  |  | Рекомендовать ООО «Агломера» проработать и учесть в бизнес-плане проекта замечания администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. | Не исполнено. |  |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) направить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края отраслевое заключение на инвестиционный проект согласно подпункту а) пункта 2) части 3 Положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае, утвержденным постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П. | Исполнено. |  |
|  |  | На основании большинства голосов (5 – «за», 0 – «против», 3 – «воздержались») считать инвестиционный проект: - соответствующим критериям подпункта а) пункта 2) части 3 Положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П; - готовым к рассмотрению на Инвестиционном совете в Камчатском крае в целях его признания масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае в случае исполнения п.п. 1.2. настоящего Протокола и согласования позиций администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ООО «Агломера» по вопросу реализации проекта. | ООО «Агломера» отказалось от участия в Инвестиционном совете в Камчатском крае. |  |
| 2. | Об утверждении плана реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края. | На основании единогласного решения членов отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае «по развитию коммунального комплекса» одобрить ведомственный план реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края. |  | 5, 10 |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (далее по тексту - Министерство) (В.В. Тихонович): - утвердить и направить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края ведомственный план реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края (далее по тексту - План) | Исполнено |  |
|  |  | - в соответствии с п. 2.3. Протокола от 29.02.2016 № 1 заседания Совета при Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции в Камчатском крае утвердить и направить в адрес Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края ведомственный план реализации мероприятий по содействию развитию конкуренции на рынке услуг электроэнергетики Камчатского края. | Исполнено |  |
| 3. | Определение механизмов реализации и источников финансирования перспективных проектов по развитию систем теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа: - Развитие системы теплоснабжения северной части округа; - Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. | Признать необходимость реализации проектов: «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловске-Камчатском. Участок от УТ-22 до УТ-1 по ул. Красинцева» и «Развитие системы централизованного теплоснабжения северной части ПКГО с переключением всех тепловых нагрузок котельных на реконструируемую котельную № 1», предлагаемых ПАО «Камчатскэнерго». |  | 4, 7, 10 |
|  |  | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (Д.В. Зайцев): - направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края бюджетную заявку для включения мероприятий по второму этапу реконструкции котельной № 1 в перечень краевых инвестиционных мероприятий 2017-2019 гг.; - проработать имущественную схему реализации проекта «Развитие системы централизованного теплоснабжения северной части Петропавловск-Камчатского городского округа с переключением всех тепловых нагрузок котельных на реконструируемую котельную № 1» и представить информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; - направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края предложения по способам финансирования мероприятия «Закольцовка тепловых сетей КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2» на 2017-2018 годы за счет средств консолидированного бюджета. | Не исполнено |  |
|  |  | Рекомендовать ПАО «Камчатскэнерго» (С.Б. Кондратьев) определить объемы необходимого софинансирования проекта «Закольцовка тепловых сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в г. Петропавловске-Камчатском. Участок от УТ-22 до УТ-1 по ул. Красинцева» и представить информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края и Администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа. | Исполнено |  |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) совместно с ПАО «Камчатскэнерго» (С.Б. Кондратьев) рассмотреть возможность направления заявки на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействию реформированию ЖКХ для реализации вышеназванных проектов. | Исполнено |  |
| 4. | О разработке проекта «Организация строительства Быстринского водозабора» в рамках проектного управления. | На основании единогласного решения считать мероприятия по строительству Быстринского водозабора необходимыми для дальнейшего развития инфраструктуры водопроводного хозяйства Петропавловск-Елизовской агломерации. |  | 4, 9, 10 |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) совместно с ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал» (А.В. Кошкарев) разработать паспорт проекта «Строительство Быстринского водозабора». | Исполнено |  |
|  |  | Рекомендовать ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал» (А.В. Кошкарев) - с целью формирования источников финансирования мероприятий по реализации инвестиционных проектов разработать и направить в Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края предложения по установлению льготных тарифов на электрическую энергию для выработки и поставки питьевой воды (ХВС) и услуг водоотведения и включения ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал» в перечень предприятий, которым предоставляются сниженные тарифы на электрическую энергию. | Исполнено |  |
| 5. | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Камчатском крае с учетом прогнозируемого изменения спроса на коммунальные услуги на 2016-2017 гг., в том числе рассмотрение вопроса о ходе утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Камчатского края. | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (Д.В. Зайцев): - утвердить схемы водоснабжения и водоотведения округа; - направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию об утверждении схем. | Исполнено | 10 |
| 6. | О снижении административных барьеров и ограничений, связанных с технологическим присоединением объектов к сетям водоснабжения и водоотведения. | Рекомендовать Министерству строительства Камчатского края завершить разработку проекта Закона Камчатского края «Об установлении случаев, которые не требуют разрешения на строительство на территории Камчатского края» и вынести его на рассмотрение на сессию Законодательного собрания во втором квартале 2016 года. | Исполнено | 8, 10 |
| 7. | Повышение доступности услуг по технологическому присоединению и раскрытию информации, связанной с технологическим присоединением объектов к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения в 2016 г. | Рекомендовать ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал» (А.В. Кошкарев): - в целях повышения информированности потребителей услуг по технологическому присоединению к сетям холодного водоснабжения и водоотведения рассмотреть возможность создания на предприятии телефонной «горячей линии»; - внести изменения в раздел «Технологическое присоединение» на официальном сайте ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал», в части создания электронного калькулятора, позволяющего производить предварительный расчет платы за подключение; - провести мероприятия по выявлению незаконных подключений к централизованным сетям холодного водоснабжения с участием средств массовой информации. | Исполнено | 8, 10 |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) рассмотреть возможность финансирования расходов ГУП КК «Петропавловский водоканал» на приобретение строительно-дорожной техники для осуществления строительно-монтажных работ по технологическому присоединению хозяйственным способом, с целью ухода от заключения договора подряда со сторонними организациями в 2016-2017 гг. | Исполнено |  |
|  |  | Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края (О.Н. Кукиль) рассмотреть возможность включения расходов, связанных с организацией «службы одного окна» и с внедрением системы «ТЕЗИС», а также расходов на информационное сопровождение процедуры технологического присоединения в тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на регулируемый период. | Исполнено |  |
|  |  | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (В.Ю. Иваненко) и администрации Елизовского муниципального района (Р.С. Василевский): - предоставить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию об ограничениях в выдаче разрешений на производство земляных работ на территории муниципального образования; - в целях повышения уровня информирования потенциальных заявителей о возможностях технологического присоединения к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения на официальном сайте муниципального образования разместить ссылку на раздел официального сайта ГУП Камчатского края «Петропавловский водоканал», посвященный технологическому присоединению, по адресу (http://pkvoda.ru/Tekhnologicheskoe). | Исполнено |  |
| 8. | Синхронизация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с программами комплексного развития и документами территориального планирования. Создание технологических коридоров для строительства инженерных коммуникаций | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (В.Ю. Иваненко) актуализировать Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа и схемы водоснабжения и водоотведения. | В работе | 7, 10 |
|  |  | Рекомендовать КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» (Э.В. Пирогов) совместно с Министерством строительства Камчатского края, Министерством территориального развития Камчатского края, Агентством по информатизации и связи Камчатского края, администрацией Петропавловск-камчатского городского округа, администрацией Елизовского муниципального района, ООО «Центр инновационного развития Камчатки» (региональный представитель: ООО НВЦ «Интеграционные технологии», ООО «ЦентрПрограммСистем», ГК «СКАНЭКС»), ООО «ДубльГИС-КАМЧАТКА» проработать вопрос создания в Камчатском крае «Отраслевой подсистемы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края» (интегрированной в «Инфраструктуру пространственных данных Камчатского края», созданную в рамках Постановления Правительства Камчатского края от 24 сентября 2015 года № 338-П «О государственной информационной системе Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»). | Исполнено |  |
| 9. | Синхронизация действий ресурсоснабжающих организаций Камчатского края и администраций муниципальных образований Камчатского края по выполнению программы оснащения ОДПУ тепловой энергии в многоквартирных жилых домов | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (В.Ю. Иваненко) и администрации Елизовского муниципального района (Р.С. Василевский): - проработать вопрос возмещения затрат, понесенных в 2016 году ПАО «Камчатскэнерго» в рамках реализации «Программы по оснащению общедомовыми приборами учета многоквартирных жилых домов с нагрузкой свыше 0,2 Гкал/ч по муниципальным образованиям на 2016-2018 годы»; - представить в адрес ресурсоснабжающих организаций Камчатского края перечень многоквартирных домов, установка общедомовых приборов учета в которых планируется в 2017 году. | Не исполнено | 8, 10 |
| 10. | Применение полимерных трубопроводов при замене тепловых сетей | Признать техническую и экономическую целесообразность использования трубной продукции из современных материалов при замене тепловых сетей. |  | 8, 10 |
|  |  | Рекомендовать ПАО «Камчатскэнерго» (С.Б. Кондратьев) рассмотреть возможность использования труб из стеклобазальтового волокна при проведении капитального ремонта тепловых сетей, а также осуществлении технологического присоединения объектов и нового строительства. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (В.Ю. Иваненко), администрации Елизовского муниципального района (Р.С. Василевский) при проведении капитального ремонта тепловых сетей использовать трубную продукцию из современных материалов. | Исполнено |  |
| 11. | Привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края | Отклонить предложение о создании самостоятельной рабочей группы «Проектный офис» по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края; Рассматривать вопросы привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края в рамках отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «по развитию коммунального комплекса», в том числе с приглашением дополнительных участников заседаний; Согласовать переименование отраслевой группы, изложив в следующей редакции: отраслевая группа Инвестиционного Совета в Камчатском крае «по развитию коммунального комплекса и созданию благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ». | Исполнено | 7, 8, 10 |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович): - направить приглашения в адрес заинтересованных представителей бизнес-сообщества Камчатского края, общественных организаций, исполнительных органов государственной власти Камчатского края об участии в заседаниях в качестве членов отраслевой группы. - направить в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края обращение о рассмотрении на очередном заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае вопросов по переименованию и изменению состава отраслевой группы. - разработать «Дорожную Карту» по решению на территории Камчатского края вопросов привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства (далее - «Дорожная карта»). - вынести на очередное заседание отраслевой группы вопрос о согласовании «Дорожной карты», в целях последующего ее утверждения. - направить предложения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по включению в систему оценки работы АО «Корпорация развития Камчатки» по итогам года показатель, предусматривающий подготовку одного пакета документов, включающих в себя концепцию, оценку целесообразности, финансовую модель и сроки реализации проекта, необходимого для заключения концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | Исполнено |  |
| 12. | Информирование бизнес-сообщества Камчатского края о работе, проводимой исполнительными органами государственной власти и ресурсоснабжающими организациями Камчатского края по реализации мероприятий направления «Повышение доступности инженерной инфраструктуры». | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) совместно с Министерством строительства Камчатского края (Т.Б. Митина) организовать рабочее совещание с представителями заказчика - ООО «Русский двор», проектировщиками, ресурсоснабжающими организациями (ПАО «Камчатскэнерго», ГУП «Петропавловский водоканал»), ГАУ «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий Камчатского края», Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю, администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа (Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управлением экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа), Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края, исполнительными органами государственной власти Камчатского края (Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края, Региональной Службой по тарифам и ценам Камчатского края) по вопросу решения проблем, связанных с подключением объектов ООО «Русский двор» к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. | Исполнено | 8, 10 |
| 13. | Актуализация Инвестиционной Стратегии до 2020 года и «Дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Стратегии. | Членам отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае: «Большая и Малая энергетика» направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края мнения относительно итоговой версии Стратегии и «Дорожной карты» по ее реализации (размещенных в Материалах к настоящему заседанию по ссылке: http://www.kamgov.ru/minzkh/collegial-body/view?id=860). | Исполнено | 9, 10 |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края направить в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края итоговую версию Стратегии и Дорожной карты по ее реализации в форме готовой редакции. | Исполнено |  |
| 14. | О возможности и экономической целесообразности перераспределения объема газа, используемого Камчатскими ТЭЦ и прочими объектами генерации тепловой энергии, на сельскохозяйственные предприятия Камчатского края. | Признать необходимым увеличение ресурсной базы газа для продолжения реализации Программы газификации Камчатского края. Признать технически и экономически нецелесообразным перераспределение объемов газа, используемого Камчатскими ТЭЦ и прочими объектами генерации тепловой энергии, на нужды сельскохозяйственных предприятий в текущих условиях ресурсного обеспечения. |  | 4, 10 |
| 15. | Об утверждении «Дорожной карты» по созданию благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края. | Членам отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае «по развитию коммунального комплекса и созданию благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ», Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края предложения по корректировке, дополнению сформированной Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края «Дорожной карты» по созданию благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края (далее – «Дорожная карта»). | Исполнено | 7, 8, 10 |
|  |  | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края откорректировать «Дорожную карту» с учетом поступивших замечаний и предложений и утвердить Приказом Министерства. | Исполнено |  |
| Информация о достигнутых целевых индикаторах и ключевых показателях эффективности (КПЭ) деятельности |  |  |  |  |
| № | Наименование целевого индикатора / КПЭ |  | Фактическое значение целевого индикатора / КПЭ | Примечание |
| 1. | Объем инвестиций в объекты газификации |  | 400 млн. руб. | Согласно первоначальному проекту «Программы развития газоснабжения и газификации Камчатского края на период с 2016-2020 годы» плановый объем инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз» на реализацию мероприятий по газификации Камчатского края в 2016 году составлял 493 млн. руб. Данный проект Программы не был утвержден, в связи с наличием существенных замечаний Правительства Камчатского края. В откорректированном проекте «Программы развития газоснабжения и газификации Камчатского края на период с 2016-2020 годы» ПАО ООО «Газпром межрегионгаз» был уточнен объем инвестиций в 2016 году в размере 400, 00 млн. руб. |
| 2. | Количество созданных рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов |  | - |  |
| 3. | Количество реализованных инвестиционных проектов в курируемой отрасли |  | - | Только инвестиционные мероприятия Государственной программы, подведомственной Министерству |
| 4 | Количество рассмотренных инвестиционных проектов |  | 4 |  |
| 5 | Количество инвестиционных проектов, вынесенных на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском крае |  | - | ООО «Агломера» отказалось от участия в Инвестиционном совете в Камчатском крае. |
| 6 | Количество инвестиционных проектов, которым оказаны меры государственной поддержки |  | - |  |
| 7 | Количество проведенных мероприятий по поиску и привлечению инвестиций, в том числе участие в экономических форумах, отраслевых конференциях и других мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами |  | 1 | 3 |
| 8 | Количество проведенных заседаний |  | 5 |  |
| 9 | Количество проведенных стратегических заседаний (рассмотрение основных направлений развития курируемой отрасли) |  | 2 |  |
| 10 | Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях группы |  | 90% | 100 % (100% - общее количество принятых решений) |
| 11 | Размещение в сети «Интернет» материалов по вопросам заседания |  | 100 % | 100 % (100% - размещение материалов по количеству заседаний) |
| 12 | Размещение в сети «Интернет» отчета о деятельности отраслевой группы |  | 100 % | 100 % (100% - размещение отчета 2 раза в год) |
| 13 | Количество включенных в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года |  | 20 |  |
| 14 | Участие руководителей отраслевых групп в формировании Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы в соответствии с Регламентом, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 352-РП |  | 1 раз в год, в соответствии с установленными сроками |  |