П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 20 апреля  2011 г.  № 22 - 11 защ.

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | А.В. Алексеев |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель Министра - начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | И.Э. Меметов |  |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | О.Н. Литовченко |  |
| Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | П.Б. Малюшенко |  |
| Секретарь координационного штаба, консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | Н.А. Белоуско |  |
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Усть-Большерецкого МР |  | К.Ю. Деникеев |  |
| Руководитель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства администрации Усть-Большерецкого МР |  | А.В. Левченко |  |
| Главный инженер филиала ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» | Л.Н. Кулешов |  |  |
| Руководитель – Главный государственный инспектор Государственной жилищной инспекции Камчатского края |  | А.И. Пархоменко |  |
| Начальник отдела общепромышленного надзора Камчатского управления «Ростехнадзор» |  | А.В.Панов |  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Согласование планов мероприятий по подготовке к зиме 2011-2012 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Усть-Большерецкого      муниципального района

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(А.В. Алексеев, И.Э. Меметов,  К.Ю. Деникеев, А.В. Левченко,

Л.Н. Кулешов, О.Н.Литовченко)

1.1. Согласовать план мероприятий по подготовке жилищного фонда  и водопроводно-канализационного хозяйства Усть-Большерецкого  муниципального района  к отопительному периоду 2011- 2012 годов  в  размере  11010 тыс. руб.

Администрациям сельских поселений Усть-Большерецкого муниципального района по жилым домам, имеющим предписания Государственной жилищной инспекции Камчатского края  и не вошедшие в план подготовки жилищного фонда  к отопительному периоду 2011- 2012годов, организовать выполнение ремонтных работ по устранению выявленных нарушений

Срок – до 15 сентября 2011года.

1.2. Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры Усть-Большерецкого  МР  в размере  6624 тыс. руб.

ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» выполнить корректировку плана мероприятий,  с учетом  замечаний Камчатского управления  «Ростехнадзор» по  котельной «Центральная» п. Октябрьский.

Информацию предоставить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского  края

Срок – до 27 апреля  2011 года

1.3. ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика» рекомендовать проработать вопрос по внесению изменений в договор аренды имущества, находящегося в муниципальной  собственности  Усть-Большерецкого муниципального  района от 01.02.2011г. согласно представленному администрацией Усть-Большерецкого муниципального района  проекта Дополнительного   соглашения   №1  к   договору   аренды.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Завоз топлива на отопительный сезон 2011-2012 годов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(П.Б. Малюшенко, К.Ю. Деникеев,  И.Э. Меметов,   О.Н.Литовченко)

2.1. Объем завозимого топлива для прохождения ОЗП  2011-2012 г.г.  планируется в размере  1938 тн. угля  и 103 тн. мазута

2.2. Администрации Усть-Большерецкого муниципального района    принять меры по  погашению  задолженности  бюджета Усть-Большерецкого муниципального района  перед ГУП «Камчатэнергоснаб»,  за  поставленное  топливо  для нужд предприятия  ГУП  «Камчатсккоммунэнерго».

Информацию предоставить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского  края  и  в ГУП «Камчатэнергоснаб»

Срок – до 28 апреля 2011 года

Министр                             		                        	                        А.В. Алексеев

Протокол вел

Секретарь координационного штаба,

консультант отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края                                                                                                              Н. А. Белоуско

Согласовано:

Заместитель Министра –

начальник отдела энергетики

и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края                                                                     И.Э. Меметов

по выданным предписаниям, проверить жилые дома,  не вошедшие в план мероприятий по подготовке жилищного фонда  к отопительному периоду 2011- 2012годов  на предмет соблюдения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и его инженерного оборудования

совместно с администрацией Усть-Большерецкого  муниципального района  в соответствии с проектом   Дополнительного   соглашения   №1  к   договору   аренды    имущества, находящегося в муниципальной собственности Усть-Большерецкого  муниципального района от 01.02.2011г.,  внести изменения в пункт 5.2.4 договора аренды имущества, находящегося  в муниципальной собственности  Усть-Большерецкого  муниципального района  от 01.02.2011г.