# П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  11 сентября  2013 года  № 27-13

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | С. Б. Кондратьев В. Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |
| Главный специалист-эксперт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | А. Б. Бельчева И. И. Буцелова |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А. И. Пархоменко |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край Консультант отдела госучреждений Министерства образования и науки Камчатского края Консультант отдела социального обслуживания и подведомственных учреждений Министерства социального развития и труда Заместитель начальника отдела экономики здравоохранения ОМС Министерства здравоохранения Камчатского края Консультант Министерства культуры Камчатского края | А. В. Панов Ф. В. Псёл М. И. Пичушкин Н. Б. Жигалов Н. П. Лифанова |
| Начальник отдела ЖКХ администрации городского округа «поселок Палана» ВрИО главы администрации Тигильского района | А. В. Степанов Т. Н. Навроцкая |
| Начальник отдела ЖКХ Пенжинского муниципального района | Ю. И. Сухомяс |
| Глава Карагинского муниципального района | Н. П. Ридченко |
| Глава Соболевского муниципального района | В. И. Куркин |
| Заместитель главы администрации Алеутского МР Глава администрации Усть - Большерецкого МР | Е. А. Яськина И. Л. Бондарь |

| Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского МР | И. И. Купцов |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР по вопросам ЖКХ | О.А. Поршнев |
| Глава администрации Вилючинского ГО | В. Г. Васькин |
| Заместитель председателя Комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР Заместитель главного инженера по ремонтам ОАО «Камчатскэнерго» И.о. начальника отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | Д. А. Платонов С.Н. Тюлькин С. В. Иващенко Т. А. Сакович |
| Главный инженер ОАО «ЮЭСК» | С. П. Плугарь |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» Главный инженер филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Главный инженер филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» Директор филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» Директор ОАО «Славянка» филиала «Камчатский» Заместитель начальника отдела –ИТМ РХБ защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | А. В. Колесников С. Д. Назыров В. А. Братчук А. С. Пыжьянов О. В. Петрушин И. Б. Грачев Р. Н. Высочинский |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду 2013-2014 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(С.Б.Кондратьев, В.Ю. Мурзинцев)

1.1. Информацию о ходе выполнения ремонтных работ на объектах ЖКХ и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду 2013-2014 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае принять к сведению.

1.2.  Рекомендовать главам муниципальных образований Камчатского края:

-  копии распорядительных документов  о начале осенне-зимнего периода 2013-2014 годов  направлять в Министерство ЖКХ и энергетики  Камчатского края незамедлительно  с момента издания;

-  обеспечить обязательное личное участие в заседаниях координационного штаба по мониторингу хода подготовки и прохождения ОЗП, либо первых заместителей

срок – согласно графику селекторных совещаний;

- активизировать работы по завершению   подготовки  объектов ЖКХ и  социальной сферы  к предстоящему отопительному периоду 2013-2014 годов, усилить контроль за выполнением работ с целью  обеспечения безопасной и  бесперебойной работы объектов при прохождении отопительного периода.

1.3. Рекомендовать администрации Тигильского муниципального района организовать работы  по  ремонту ветхих сетей теплоснабжения в срок до начала отопительного периода.

Информацию  о ходе проведения работ представить в Министерство ЖКХ и энергетики  Камчатского края

срок -  до 15.09.2013 года.

Информацию о получении паспортов готовности  жилых домов в с. Седанка,  с. Тигиль представить в Государственную жилищную инспекцию

срок – до 15.09.2013 года.

1.4. Рекомендовать  филиалу «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» (А.Ф. Блащук)

- исполнить обязательства  по установке котла в с. Ковалерское Усть-Большерецкого муниципального района;

- информацию о сроке окончания работ по установке котла представить с Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 13.09.2013;

- документы разрешающие безопасную эксплуатацию котла в с.Ковалерском представить в Дальневосточное Управление Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

срок – до 13.09.2013

1.5.  Рекомендовать  филиалу «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» в сжатый срок рассмотреть жалобы по оформлению финансовых документов по расчетам с бюджетной сферой Мильковского муниципального района.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Об организации работы  по  получение паспортов готовности муниципальных образований Камчатского края к прохождению отопительного периода 2013-2014 годов, в соответствии с требованиями «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(С.Б.Кондратьев, В.А.Панов, А.И.Пархоменко)

2.1.  Главам муниципальных образований Камчатского края, на территории которых расположены объекты жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся в ведении филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго», ОАО «РЭУ» «Камчатский», ОАО «Славянка» филиала «Камчатский»  организовать мероприятия по  проверкам готовности  данных объектов к отопительному периоду 2013-2014 годов. Информацию о результатах проверок направлять в Дальневосточное Управление Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Министр                                                                                                  С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

Главный специалист-эксперт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                             А. Б. Бельчева