- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  20 февраля 2013 года  № 09-13

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | С. Б. Кондратьев В. Ю. Мурзинцев |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.И. Буцелова |  |
| Начальник отдела по вопросам ЖКХ администрации городского округа «поселок Палана» | А.В. Степанов |  |
| Глава администрации Тигильского МР | С. И. Бородай |  |
| Заместитель главы администрации Пенжинского МР по вопросам ЖКХ | А.А. Бекетов |  |
| Глава администрации Олюторского муниципального района | О.Н. Свириденко |  |
| Заместитель главы Карагинского муниципального района | В. В. Швец |  |
| Глава Соболевского муниципального района | В.И. Куркин |  |
| Глава администрации Алеутского муниципального района Заместитель главы администрации Усть - Большерецкого МР | С.В. Арнацкая К.Ю. Деникеев |  |

| Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского муниципального района | И.И. Купцов |
| --- | --- |
| Руководитель комитета ЖКХ администрации Мильковского муниципального района | И.Л. Барауля |
| Глава администрации Быстринского муниципального района | А.В. Греков |
| Глава администрации Вилючинского городского округа | Е. Л. Липаков |
| Заместитель председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района | Д.А. Платонов С. Н. Тюлькин |
| ВрИО главы администрации Корякского сельского поселения Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.В. Бондаренко А. И. Пархоменко |
| И.о. руководителя Камчатского управления «Ростехнадзор» | А. В. Панов |
| Начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Камчатскому краю | А. С. Литвинюк |
| Заместитель главного инженера ОАО «Камчатскэнерго» ВрИО директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | А.И. Блинов Р.В. Малоземов |
| Заместитель директора филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» | С.Д. Назыров Е. И. Вахраков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» | А. В. Колесников |
| Директор ГУП «Камчатэнергоснаб» | А.А. Абоимов |
| Заместитель директора филиала «Камчатский» ОАО «РЭУ» | Н. В. Александрова |
| Начальник ПТО филиала Камчатский ОАО «Оборонэнерго» | С. И. Павленко |
| Начальник отдела эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | А.Б. Новокрещенов |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  прохождении отопительного  периода  2012-2013 годов,  завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2012-2013 годов,  завоза  и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2. Главам муниципальных районов и городских округов  Камчатского края взять на личный контроль ежедневное представление мониторинга в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края (согласно письму от 19.02.2013 № 13-729-04) о проведении организационных мероприятий по вопросам начисления платы за предоставленные коммунальные услуги, с обязательным указанием количеств письменных и устных обращений, а также количества лицевых счетов, по которым превышение платы граждан в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составило более 1500 рублей

срок - ежедневно до 10-00 часов.

1.3. Администрациям Тигильского, Пенжинского, Усть-Большерецкого, Елизовского муниципальных районов представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о причинах образования и сроках погашения задолженности муниципальных учреждений за потребленные коммунальные услуги, а также предложения по погашению задолженности за потребленные коммунальные услуги учреждений здравоохранения, расположенных на территории вверенных муниципальных образований

срок - до 22 февраля 2013 года.

1.4. Рекомендовать ОАО «Камчатскэнерго», ресурсоснабжающим организациям, напрямую выставляющим счета населению по оплате коммунальных услуг, все выставленные населению квитанции по оплате коммунальных услуг за январь 2013 года привести в соответствие и произвести перерасчет по старым нормативам на основании решения о переносе срока введения в действие нормативов коммунальных услуг при отсутствии приборов учета

срок -  незамедлительно.

1.5. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края подготовить обращение в ОАО «РАО ЭС Востока» о недопустимости затягивания корпоративных процедур по проведению работ в рамках подготовки к ОЗП 2013-2014 годов и необходимости разработки графиков выполнения работ по мероприятиям, запланированным в рамках подготовки к ОЗП, с началом их проведения 1 апреля 2013 года на основании данных ОАО «Камчатскэнерго»

срок - до 25 февраля 2013 года.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Реализация мероприятий долгосрочных краевых целевых программ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Главам муниципальных районов Камчатского края:

- взять под личный контроль исполнение мероприятий, реализуемых в рамках долгосрочных целевых программ в 2013 году

срок – постоянно;

- представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию в соответствии  с письмом Министерства от 18.01.2013  №13-146-03

срок - до 25 февраля 2013 года.

2.2. Администрациям Петропавловск-Камчатского городского округа, Усть-Большерецкого, Елизовского муниципальных районов представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края утвержденные технические задания по инвестиционным мероприятиям 2013 года

срок - до 25 февраля 2013 года.

2.3. Администрациям Олюторского и Пенжинского муниципальных районов Камчатского края активизировать работу по объектам «Реконструкция системы теплоснабжения с переводом на автоматизированные миникотельные на жидком топливе в с. Каменское Пенжинского района» и «Станция второго подъема водозабора и реконструкция скважины №4, с.Тиличики, Олюторского района Камчатский край», направить информацию по объектам в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок - до 28 февраля 2013 года.

Министр                                                                                                  С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

главный специалист – эксперт

отдела энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                              А.И. Задорожный