- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  26 ноября  2014 года  № 33-14

| Присутствовали: |  |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края– начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Г.В.Нефедов О.Н.Литовченко Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко |
| Глава городского округа «поселок Палана» Глава администрации Тигильского МР | М.Ф.Тихонов С.И.Бородай |
| Начальник управления по муниципальному имуществу, заказу, ЖКХ, строительству и транспорту администрации Пенжинского МР | А.А.Бекетов |
| Начальник отдела по строительству, транспорту, энергетики и ЖКХ администрации Олюторского МР | С.Ю.Димуров |
| Заместитель главы администрации Карагинского МР | В.В.Швец |
| Глава Соболевского МР | В.И.Куркин |
| Глава администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Усть-Большерецкого МР | С.В. Арнацкая К.Ю.Деникеев |

| Руководитель управления ЖКХ, транспорта и энергетики администрации Усть - Камчатского МР | А.В.Губаревич |
| --- | --- |
| Глава администрации Быстринского МР Первый заместитель главы администрации Мильковского МР | А.В.Греков О.А.Поршнев |
| Начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского ГО | Н.Б.Байкова |
| Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | С.Н.Тюлькин |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И.Пархоменко |
| Заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | А.С.Клименко |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «Камчатскэнерго» | А.И.Блинов |
| Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И.Вахраков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» Главный инженер филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель директора ГУП «Камчатэнергоснаб» | А.В.Колесников Ф.С.Копадзе А.В.Гаврилов |
| Главный инженер ОАО «Камчатэнергосервис» | С.А.Внучков |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» | А.С.Пыжьянов |
| Начальник отдела эксплуатации и технического обеспечения филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | В.А.Морозов |
| Заместитель главного инженера – начальник технической службы филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | Ю.А.Ломакин |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О прохождении  отопительного периода 2014-2015 годов  в муниципальных образованиях Камчатского края.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1  Информацию  о   прохождении отопительного периода 2014-2015годов  в муниципальных образованиях Камчатского края и о наличии топлива в муниципальных  образований  Камчатского края,  принять к сведению.

1.2  Рекомендовать главам муниципальных образований Камчатского края, руководителям ресурсоснабжающих организаций Камчатского края  в целях  обеспечения безаварийной работы жизнеобеспечения при прохождении Новогодних и Рождественских праздников в период с 31.12.2014г.  по 11.01.2015г. обеспечить представление в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  графиков дежурств руководителей, ответственных за работу объектов жизнеобеспечения населения на территориях муниципальных образований Камчатского края.

срок –  08 декабря  2014 года.

1.3 Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов  Камчатского края руководителям ресурсоснабжающих организаций Камчатского края в соответствии с запросом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 24.11.2014 представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  уточненные данные топливно-энергетического паспорта на 2015 год.

срок – 15 января 2015г.

1.4 Рекомендовать главам (администраций) муниципальных районов и городских округов  Камчатского края  в соответствии с запросом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 19.11.2014 обеспечить представление в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  утвержденных планов  мероприятий по подготовке к зиме 2015-2016 годов, с проработкой и увязкой вопросов ремонта ветхих и аварийных объектов инженерной инфраструктуры.

срок – до 26 января 2014г.

1.5 Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций Камчатского края (ОАО «Камчатскэнерго», Коммунальная энергетика ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «ЮЭСК», ОАО «Корякэнерго», ОАО «Камчатэнергосервис», ОАО «Корякэнергоснаб», ГУП «Камчатскбургеотермия», ООО «Колхоз Ударник», ООО «Морошка», ООО «ЭСИ»  в соответствии с запросом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 19.11.2014  обеспечить представление  в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  утвержденных и согласованных с муниципальными образованиями  планов  мероприятий по подготовке к зиме 2015-2016 годов.

срок – до 26 января 2014г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Об устранении замечаний для получении актов готовности муниципальных образований Камчатского края в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  12  марта    2013 года  № 103

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Информацию о получении актов готовности муниципальных образований Камчатского края в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  12  марта    2013 года  № 103,  принять к сведению.

2.2 Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Камчатском крае продолжить  работы по  устранению  замечаний   предъявленных  Дальневосточным  управлением «Ростехнадзор»  по установленной форме  о проверке  объектов  и подготовке документов для получения актов готовности муниципальных образований  в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  12  марта    2013 года  № 103.

Информацию по устранению замечаний направлять в  Дальневосточное управление «Ростехнадзор»

Заместитель  Министра ЖКХ

и энергетики Камчатского края                                                                  Г.В.Нефедов

Протокол вел:

Референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                       Н.А. Белоуско