- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  17 апреля  2013 года  № 22-13

| Присутствовали: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | С. Б. Кондратьев В. Ю. Мурзинцев |  |
| Заместитель начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко |  |
| Глава городского округа «поселок Палана» | М.А. Тихонов |  |
| Глава администрации Тигильского МР | С. И. Бородай |  |
| Заместитель главы администрации Пенжинского МР | А.А. Бекетов |  |
| Глава администрации Олюторского МР | О.Н. Свириденко |  |
| Заместитель главы администрации Карагинского МР | В.В. Швец |  |
| Заместитель главы администрации Соболевского МР | Т.В. Данилина |  |
| Заместитель главы администрации Никольского СП Глава Усть - Большерецкого МР | О.И. Уткина К.Ю. Деникеев |  |

| Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского МР | И.И. Купцов |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР | О.А. Поршнев |
| Начальник отдела ЖКХ Быстринского МР | В.Н. Корыстова |
| Глава администрации Вилючинского ГО | Е. Л. Липаков |
| Заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского ГО | В.И. Слонский |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А. И. Пархоменко |
| Начальник отдела по надзору за опасными производственными объектами по Камчатскому краю | С.П. Якунин |
| Заместитель начальника отдела мероприятий ГО, предупреждения ЧС ГУ МЧС России по Камчатскому краю | В.Н. Трофимов |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «Камчатскэнерго» | А.И. Блинов |
| Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | Л.В. Романенкова |
| Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Главный инженер ОАО «ЮЭСК» | А.Ф. Блащук С.П. Плугарь |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» | А. В. Колесников |
| Директор ГУП «Камчатэнергоснаб» | А.А. Абоимов |
| Директор филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | О.В. Петрушин |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала Камчатский ОАО «Оборонэнерго» | А.С. Пыжьянов |
| Начальник отдела эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | А.Б. Новокрещинов |
| Заместитель Министра, начальник отдела экономики здравоохранения Министерства здравоохранения Камчатского края | Н.Н. Александрович |
| Консультант отдела социального обслуживания и подведомственных учреждений Министерства социального обслуживания | Д.В. Волгин |
| Начальник группы хозяйственного обеспечения Министерства образования и науки Камчатского края | С.М. Солтыс |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  прохождении отопительного  периода  2012-2013 годов,  завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2012-2013 годов,  завоза  и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2.  Главам муниципальных образований Камчатского края  и Руководителям ресурсоснабжающих предприятий Камчатского края представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

-копии приказов об ответственных дежурных  в период прохождения майских праздников;

- графики дежурств руководителей, ответственных за работу объектов жизнеобеспечения населения на территориях муниципальных образований, с указанием номеров телефонов для связи

срок – до 29 апреля 2013года.

1.3.  Главам муниципальных районов и городских округов Камчатского края  предоставить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о начале проведения процедуры конкурсных торгов на выполнение работ по ветхим тепловым и водопроводным сетям на 2013год

срок – до 24 апреля 2013года.

1.4 Администрации ГО «пос. Палана» представить   в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  и в Министерство имущественных и земельных отношений  Камчатского  края  информацию  о ходе  исполнения поручений  протокола от 13.02.2013г.  по вопросу завершения строительства объекта «Реконструкция ВЛ-0,38 кВ  с КТП 6/0,4 кВ»   в  п. Палана

срок – до 25 апреля 2013года

1.5 Администрации Усть-Камчатского муниципального района представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

- информацию по исполнению договора по закупке и поставке дров в п. Козыревск

срок – до 19 апреля 2013года.

- информацию по погашению задолженности  МУП «Тепловодхоз» п. Усть-Камчатск за поставку дизельного топлива перед ГУП «Камчатэнергоснаб» в объеме 19,9 млн.руб.

срок – до 24 апреля 2013года.

1.6 Администрации Усть-Большерецкого муниципального района  решить вопрос по передаче в аренду или в эксплуатацию аварийной ДЭС п. Апача в ОАО «Камчатскэнерго». Информацию представить в  Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 24 апреля 2013года.

Министр                                                                                                  С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                           Н. А. Белоуско