- П Р О Т О К О Л

Селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 06 августа  2010г.  № 24-10

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | Л.Ф. Литвинова |
| --- | --- |
| Заместитель министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, секретарь координационного штаба | Н.А. Белоуско |
| Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | П.Б. Малюшенко |
| Первый заместитель главы ГО «поселок Палана» | М. А Тихонов |
| Глава администрации Тигильского муниципального района | С.И. Бородай |
| Глава Олюторского муниципального района | В.Г.Леушкин |
| Глава Карагинского муниципального района | В.И. Никора |
| Глава Пенжинского муниципального района | И.А. Синицинский |
| Заместитель главы администрации, руководитель комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ Соболевского муниципального района | М.Н. Марфицина |
| Глава Алеутского муниципального района | Н.Н.Извеков |
| Глава Усть-Большерецкого муниципального района | И.Л. Бондарь |
| Первый заместитель главы Усть – Камчатского муниципального района | А.А. Баранов |
| Заместитель главы администрации Мильковского муниципального района | В.А. Лобач |
| Первый заместитель главы администрации Вилючинского ГО | А.М. Телкова |
| Председатель комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО | А.В. Кошкарев |
| Начальник управления коммунального хозяйства по Елизовскому муниципальному району | С.Н. Тюлькин |
| Заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И. Пархоменко |
| Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края | С.В. Гринь |
| Начальник отдела промышленного надзора и теплоэнергетики Камчатского управления Ростехнадзор | А.В. Панов |
| Начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГУ МЧС России по Камчатскому краю | В.В. Матушкин |
| Главный инженер ГУП «Камчатсккоммунэнерго» | Л.Н. Кулешов |
| Директор РДУ ОАО «Камчатскэнерго» | П.В. Кононюк |
| И.о. генерального директора ОАО «Коряктеплоэнерго» | В.М. Баркевич |
| Генеральный директор ОАО «Корякэнерго» | Е.Н. Кондращенко |
| Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И. Вахраков |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  ходе выполнения ремонтных работ к предстоящему  отопительному  сезону  2010-2011 годов и завозе топлива   на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Главам  муниципальных районов   Камчатского края

Представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края:

- копии  постановления  главы МР и глав СП «Об установлении годовых объемов   потребления коммунальных услуг для  бюджетных учреждений на 2011 год»;

- информацию по запросу №10-1938-03 от 02.07.2010 для формирования отчета по реализации ФЗ-261 об энергосбережении;

- информацию по запросу №10-2213-03 от 19.07.2010 о наличии и плане установки приборов учета и энергосберегающих ламп в бюджетных учреждениях;

- информацию по запросу №10-2301-03 от 27.07.2010 для заполнения  опросных листов для Камчатского ЦНТИ ФГУ «РЭА» Минэнерго России

срок -  до 13 августа 2010 года;

- отчет по проведению текущего и капитального ремонта жилищного фонда

срок –    еженедельно по четвергам до окончания работ.

Главе Городского округа «поселок Палана»

- обеспечить выполнение основных мероприятий по ремонту Центральной котельной п. Палана в соответствии с предписанием  Камчатского  управления Ростехнадзор

срок –   до  01 сентября 2010 года.

Главе Тигильского муниципального района

- обеспечить контроль за выполнением ремонтных работ на котельных и ДЭС, эксплуатируемых ОАО «Коряктеплоэнерго»

срок – постоянно.

Главе Олюторского  муниципального района

- совместно с ОАО «Коряктеплоэнерго» предоставить информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  о сроках завоза топлива в с. Ачайваям и с. Хаилино

срок – до  16 августа 2010 года;

- решить вопрос по отводу площадки для размещения шлака, образующегося при эксплуатации   котельных с. Пахачи

срок – до  20 августа 2010 года.

Главе Карагинского муниципального района

- предоставить оперативную  информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края о начале работ на котельных, тепловых сетях, жилищном фонде  в с. Карага, с. Оссора и  о завозе дизельного топлива в с.Ивашка, с. Кострома

срок -   до  16 августа 2010 года.

Главе Пенжинского  муниципального района

- предоставить информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края о сроках заключения новых договоров на аренду имущества и о  начале выполнения ремонтных работ на жилищном фонде.

срок – до  16 августа 2010 года.

Главе Соболевского муниципального района

- представить подробную информацию по организации  и созданию газовой службы в Соболевском  и в  Устьевом сельских поселениях.

срок – до  20 августа 2010 года.

Главе Елизовского муниципального района

- взять на контроль работы по демонтажу  временной теплотрассы и ее восстановлению в соответствии с нормативными требованиями по прокладке тепловых сетей,   в районе теплового пункта и профилактория  аэропорта Елизово

срок – до 01 сентября 2010 года.

Министр ЖКХ и энергетики

Камчатского края                                                                            Л.Ф. Литвинова

Протокол вел

Консультант отдела

Энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края,

секретарь координационного штаба                                                                        Н.А. Белоуско