- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 22 августа  2012 года  № 26- 12

Присутствовали:

| ВрИО Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель Министра |  | С. Б. Кондратьев В. И. Слонский |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |  |
| Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И. И. Буцелова Н. В. Никулин |  |
| Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | В. Г. Подмарёва |  |
| Глава городского округа «посёлок Палана» | М. А. Тихонов |  |
| Глава администрации Тигильского муниципального района | С. Н. Бородай |  |
| Заместитель главы администрации Пенжинского муниципального района | А. А. Бекетов |  |
| Глава администрации Олюторского муниципального района | О.Н. Свириденко |  |
| И. о. главы администрации Олюторского муниципального района | Е. С. Слезев |  |
| Заместитель главы Карагинского муниципального района | В. В. Швец |  |
| Глава Соболевского МР | Е. А. Названов |  |
| Глава администрации Алеутского муниципального района | С. В. Арнацкая |  |
| И. о. главы Усть-Большерецкого МР | К. Ю. Деникеев |  |
| Заместитель руководителя управления ЖКХ, транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского МР | П. В. Сычёв |  |

| Первый заместитель главы администрации Мильковского муниципального района по вопросам ЖКХ | О.Н. Поршнев |
| --- | --- |

| Заместитель главы администрации Быстринского муниципального район | Н. Н. Кузнецова |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя городского хозяйства Петропавловск - Камчатского городского округа | А. Д. Давиденко |  |
| Глава администрации Елизовского муниципального района | Д. В. Зайцев |  |
| Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района | С. Н. Тюлькин |  |
| Глава Вилючинского городского округа | А. С. Сова |  |
| И. о. Руководителя государственной жилищной инспекции Камчатского края | Ф. М. Кудзиева |  |
| И. о. руководителя Камчатского управления «Ростехнадзор» | А. В. Панов |  |
| Главный инженер ОАО «ЮЭСК» | В. Ю. Мурзинцев |  |
| Заместитель главного инженера ОАО «Камчатскэнерго» | А. И. Блинов |  |
| Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» | А. Ф. Блащук |  |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» |  | А.В. Колесников |
| Директор ООО «КВТ» |  | Л.Н. Кулешов |
| Заместитель начальника отдела мероприятий ГО, предупреждения чрезвычайных ситуаций Заместитель директора ГУП «Камчатсэнергоснаб» |  | В. Н. Трофимов М. П. Русанович |
| Консультант отдела государственных образовательных учреждений Министерства образования и науки Камчатского края |  | Ф. В. Псёл |
| Референт отдела социального обслуживания и подведомственных учреждений Министерства социального развития и труда |  | В. В. Реутова |
| Заместитель начальника отдела экономики здравоохранения ОМС Министерства здравоохранения Камчатского края |  | Н. Б. Жиганов |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства   в муниципальных образованиях Камчатского края к ОЗП 2012-2013 годов, о ходе реализации долгосрочной краевой целевой программы «Комплексное благоустройство населённых пунктов Камчатского края в 2012 году», о работе органов местного самоуправления с управляющими организациями по ликвидации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Главам муниципальных районов и городских округов:

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края сводную информацию о готовности объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период по Камчатскому краю согласно форме 1 ЖКХ (зима) срочная.

Срок – до 24 августа 2012 года;

- представить в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края информацию о наличии паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях и график получения паспортов готовности.

Срок – 27 августа 2012 года;

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края сводную информацию по имеющимся актам сверок между ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг для населения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года               № 253 «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».

Срок – до 10.09.2012 года;

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики  задолженность по поставке топлива за отопительный период 2011-2012 годов и график погашения задолженности.

Срок – 1 сентября 2012 года.

2. Главам муниципальных образований, на территории которых осуществляет свою деятельность ресурсоснабжающая организации ОАО «Камчатскэнерго», а так же филиалы ОАО «Камчатскэнерго», представлять запрашиваемую ресурсоснабжающей организацией информацию по:

- общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (м2);

- общей площади помещений, входящих в состав общего имущества (лестничные клетки и коридоры) (м2);

- количеству человек, зарегистрированных в жилых помещениях многоквартирных домов.

Срок – постоянно.

3. Главе Олюторского МР:

- предоставить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края План-график по восстановлению объекта «Водовод» – с. Пахачи.

Срок – 10 сентября 2012 года;

- представлять сведения по ремонту жилищного фонда согласно планам подготовки к отопительному периоду 2012-2013 годов в сроки, указанные в письме Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 17.07.2012                  № 12-2977-02.

4. Главе Соболевского МР включить в комиссию по оценке готовности предприятия ООО «Стимул» согласованную кандидатуру КУ «Ростехнадзор».

Срок – 27 августа 2012 года.

5. Теплоснабжающим предприятиям по Усть-Камчатскому МР включить в комиссию по оценке готовности согласованную кандидатуру КУ «Ростехнадзор».

Срок – до 28 августа 2012 года.

6. Главе Усть-Большерецкого МР представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о количестве управляющих организаций, действующих на территории Усть-Большерецкого района.

Срок – до 27 августа 2012 года.

7. Главе Вилючинского ГО представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края согласованный график перечисления финансовых средств управляющими организациями в МУП «ГТВС».

Срок – 5 сентября 2012 года.

Заместитель Министра                                                                           В. И. Слонский

Протокол вел:

Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края                                                                                                           В. Г. Подмарёва