- П Р О Т О К О Л

Селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 05 сентября 2012 года  № 27- 12

Присутствовали:

| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | В.И. Слонский |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |  |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско |  |
| Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.И.Буцелова |  |
| Глава городского округа «поселок Палана» | М.А. Тихонов |  |
| Глава администрации Тигильского муниципального района | С.И. Бородай |  |
| Заместитель главы Пенжинского муниципального района | А.А. Бекетов |  |
| И.о. Главы администрации Олюторского муниципального района | Е.С. Слезев |  |
| Заместитель главы Карагинского муниципального района | В.В. Швец |  |
| Начальник отдела ЖКХ, ТЭК комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом администрации Соболевского МР | Г.Р. Ковалева |  |
| И.о. главы администрации Усть - Большерецкого МР | К.Ю. Деникеев |  |

| Глава администрации Вилючинского городского округа Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры по Елизовскому МР Заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края Главный инженер ОАО «ЮЭСК» | Е.Л. Липаков С.Н. Тюлькин Ф.М. Кудзиева В.Ю. Мурзинцев |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | Л.В. Романенкова |  |
| Директор филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика | А.Ф. Блащук |  |
| Директор ООО «КВТ» |  | Л.Н. Кулешов |
| Подполковник внутренней службы, ВрИО заместителя главного управления по мониторингу, начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Камчатскому краю |  | В.Н. Трофимов |
| Заместитель директора ГУП «Камчатэнергоснаб» |  | М.П. Русанович |
| Заместитель Министра, начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Министерства здравоохранения Камчатского края |  | Н.Н. Александрович |
| Консультант отдела государственных образовательных учреждений Министерства образования и науки Камчатского края |  | Ф.В. Псел |
| Консультант отдела социального обслуживания и подведомственных учреждений Министерства социального обслуживания |  | М.И. Пичушкин |
| Консультант Министерства культуры |  | Ю.А. Кочан |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы  к предстоящему  отопительному  периоду  2012-2013 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае. Анализ статистической отчетности  по форме 1-ЖКХ /зима/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информацию  о  ходе выполнения ремонтных работ на объектах ЖКХ и социальной сферы  к предстоящему отопительному  периоду 2012-2013 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.Главам муниципальных образований Камчатского края:

- подготовить и представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  оперативные сведения о подготовке объектов ЖКХ Камчатского края по основным видам работ и созданию запасов топлива по состоянию на 15 сентября 2012г.

Срок – до 13 сентября 2012года;

- представлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края копии нормативных документов о начале отопительного периода  в муниципальных образованиях Камчатского края.

Срок – на начало отопительного периода.

2. Главе Олюторского муниципального района предоставить  в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края информацию о подготовке жилого дома по адресу: с. Хаилино, ул. Подгорная, 6  к отопительному периоду 2012-2013 г.

Срок – до 07 сентября 2012года.

3. Главе Карагинского муниципального района предоставить в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края информацию о готовности внутридомовой системы отопления жилого дома расположенного по адресу: с. Ивашка, пер. Молдавский, 3

Срок – до 15 сентября 2012года.

4.  Главе Усть-Большерецкого муниципального района

- предоставить в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края уточненные данные о количестве  многоквартирных домов

Срок – до 07 сентября 2012года;

-  предоставить  в филиал «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго»   сверку  расчетов  за тепловую энергию и ГВС  с управляющей компанией  ООО «Большерецкий острог»  и учреждениями, финансируемых из бюджета поселений с. Апача, с. Кавалерское, п.  Октябрьский

Срок – до 07 сентября 2012года.

5.Главе Елизовского муниципального района предоставить в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края уточненные данные о количестве  многоквартирных домов

Срок – до 07 сентября 2012года.

6. Главе Петропавловск-Камчатского городского округа предоставить в Министерство  ЖКХ   и  энергетики   Камчатского   края  и в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края информацию по обеспечению 4 жилых домов по ул. Строительная, г. Петропавловск-Камчатский,  централизованным теплоснабжением подключенных к котельной «СИЗО-1»

Срок – до 07 сентября 2012года.

Заместитель Министра                                                                              В.И Слонский

Протокол вел:

референт отдела энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                   Н.А. Белоуско