- П Р О Т О К О Л

Селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 19 сентября 2012 года  № 28- 12

Присутствовали:

| ВрИО Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | С. Б. Кондратьев |
| --- | --- | --- |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.Н. Никулин |  |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско |  |
| Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.И.Буцелова |  |
| Глава городского округа «поселок Палана» | М.А. Тихонов |  |
| Глава администрации Тигильского муниципального района | С.И. Бородай |  |
| Заместитель главы Пенжинского муниципального района | А.А. Бекетов |  |
| Глава администрации Олюторского муниципального района | О.Н. Свириденко |  |
| Заместитель главы Карагинского муниципального района | В.В. Швец |  |
| Глава Соболевского муниципального района | Е.А. Названов |  |
| Глава администрации Алеутского муниципального района | С.В. Арнацкая |  |
| И.о. главы администрации Усть - Большерецкого МР | К.Ю. Деникеев |  |

| Руководитель управления ЖКХ, транспорта и энергетики Усть-Камчатского муниципального района | А.В. Губаревич |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации муниципального района по вопросам ЖКХ | О.А. Поршнев |  |
| Глава администрации Быстринского муниципального района | А.В. Греков |  |
| Глава администрации Вилючинского городского округа | Е.Л. Липаков |  |
| Заместитель главы администрации Елизовского муниципального района | Д.Б. Шипицын |  |
| Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры по Елизовскому МР | С.Н. Тюлькин |  |
| Заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского ГО | В.И. Слонский |  |
| Заместитель председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО | Д.А. Платонов |  |
| Заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края | Ф.М. Кудзиева |  |
| И.о. руководителя Камчатского управления «Ростехнадзор» | А.В. Панов |  |
| Заместитель начальника отдела, начальник службы РХБ защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | Р.Н. Высочинский |  |
| Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И. Вахраков |  |
| И.о. директора филиала ОАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика | С.Д. Назыров |  |
| Директор ООО «КВТ» |  | Л.Н. Кулешов |
| Заместитель Министра, начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования Министерства здравоохранения Камчатского края |  | Н.Н. Александрович |
| Министр образования и науки Камчатского края |  | В.Л. Тюменцев |
| Консультант отдела социального обслуживания и подведомственных учреждений Министерства социального обслуживания |  | М.И. Пичушкин |
| Консультант Министерства культуры |  | Ю.А. Кочан |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы  к предстоящему  отопительному  периоду  2012-2013 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информацию  о  ходе выполнения ремонтных работ на объектах ЖКХ и социальной сферы  к предстоящему отопительному  периоду 2012-2013 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.Главам муниципальных образований Камчатского края:

- представлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края копии нормативных документов о начале отопительного периода  в муниципальных образованиях Камчатского края.

Срок – на начало отопительного периода;

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  Графики по погашению задолженности муниципальных учреждений и управляющих организаций за потребленные коммунальные ресурсы перед  ресурсоснабжающими предприятиями с   указанием конкретных дат погашения долга.

Срок – до  26 сентября 2012года;

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края   Программу  по ремонту объектов ЖКХ и энергетики Камчатского края  на 2013 год, увязанную  со схемами теплоснабжения и с Планами развития территорий.

Срок – до 15 ноября 2012года;

-  Рекомендовать во исполнение п. 3.4 решения протокола совещания при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО от 17.07.2012 МА56-87пр разработать комплекс мер, направленных на снижение дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунальной отрасли и обеспечить собираемость платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на уровне не менее 95%;

- обеспечить разработку схем теплоснабжения муниципальных образований находящихся на территории Камчатского края совместно с теплоснабжающими организациями в порядке,  установленном   Федеральным  законом  от 27.07.2012 №190-ФЗ  «О теплоснабжении».

2. Камчатскому управлению «Ростехнадзор» рекомендовать на следующий отопительный период 2013-2014 г.г.  проводить работы по проверке котельных и выдаче актов готовности котельных на территории Корякского округа  до начала отопительного периода.

3. Ресурсоснабжающим предприятиям Камчатского края, имеющим   задолженность  перед поставщиками топлива представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  Графики по погашению задолженности  с   указанием конкретных дат.

Срок – до    26 сентября  2012года.

4.  Администрации Тигильского муниципального района представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию  по паспортам готовности жилищного фонда  и наличию дизельного топлива  для социальной сферы в с. Усть-Хайрюзово.

Срок – до 21 сентября 2012года.

5. Администрации Карагинского  муниципального района  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию по актам готовности котельных.

Срок – до  26 сентября 2012года.

6. Администрации Олюторского муниципального района  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

- графики обследования котельных по району для получения актов готовности котельных

Срок – 21 сентября 2012года;

- копии актов готовности котельных

Срок – 26 сентября 2012года.

7. Администрации Соболевского  муниципального района совместно с ОАО «Корякэнерго» создать комиссию  по замеру остатков дизельного топлива в с. Устьевое. Информацию представить в  Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 26 сентября 2012года.

9.  Администрации  Усть-Большерецкого муниципального района  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края:

- график погашения задолженности по муниципальным учреждениям и управляющим организациям за потребленные коммунальные ресурсы перед  ресурсоснабжающими предприятиями с указанием конкретных дат;

-  информацию  о разъяснительной работе  с  управляющими компаниями в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года  № 253 «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».

Срок – до 26 сентября 2012года;

10.  Администрации  Мильковского муниципального района  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию по актам сверок  о задолженности муниципальных учреждений и управляющих организаций за потребленные коммунальные ресурсы  перед  ресурсоснабжающими предприятиями.

Срок – до 26 сентября 2012 года.

10.  Администрации  Елизовского муниципального района представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  реестр управляющих компаний с указанием ФИО руководителя, номера телефона,  ИНН.

Срок – до 27 сентября 2012года.

ВрИО Министра                                                                                    С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

референт отдела энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                   Н.А. Белоуско