- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  03 апреля  2013 года  № 21-13

| Присутствовали: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | С. Б. Кондратьев В. Ю. Мурзинцев |  |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края – начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Заместитель начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов О.Н. Литовченко Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко |  |
| Глава городского округа «поселок Палана» | М.А. Тихонов |  |
| Глава администрации Тигильского МР | С. И. Бородай |  |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Пенжинского МР | Ю.И. Сухомяс |  |
| Глава администрации Олюторского МР | О.Н. Свириденко |  |
| И.о. заместителя главы Карагинского МР | Н.Н. Захаров |  |
| Глава Соболевского МР | В.И. Куркин |  |
| Глава администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Усть - Большерецкого МР | С.В. Арнацкая К.Ю. Деникеев |  |

| Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского МР | И.И. Купцов |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР | О.А. Поршнев |
| Заместитель главы администрации Быстринского МР | Н.Н. Кузнецова |
| Глава администрации Вилючинского ГО | Е. Л. Липаков |
| Заместитель председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | Д.А. Платонов С. Н. Тюлькин |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А. И. Пархоменко |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» | А.В. Панов |
| Заместитель начальника отдела мероприятий ГО, предупреждения ЧС ГУ МЧС России по Камчатскому краю | В.Н. Трофимов |
| Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | Л.В. Романенкова |
| Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель главного инженера ОАО «ЮЭСК» | А.Ф. Блащук В.В. Тяньков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» | А. В. Колесников |
| Директор ГУП «Камчатэнергоснаб» | А.А. Абоимов |
| Директор филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | О.В. Петрушин |
| Заместитель директора филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | Н. В. Александрова |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала Камчатский ОАО «Оборонэнерго» | А.С. Пыжьянов |
| Главный инженер филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | А.В. Михайлов |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  прохождении отопительного  периода  2012-2013 годов,  завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2012-2013 годов,  завоза  и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2.  Главам муниципальных образований Камчатского края

- обеспечить выполнение  ст. 165 Жилищного кодекса РФ «О создании органами местного самоуправления условий для управления многоквартирными домами»;

- обеспечить выполнение Закона Камчатского края от 29.12.2012 №195 «О муниципальном жилищном контроле в Камчатском крае»;

- обеспечить выполнение  Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности …..».

1.3.  Главам муниципальных районов и городских округов Камчатского края

- предоставить План комплексного развития территорий, увязанный со схемами теплоснабжения, планами развития объектов энергетики, котельных с приложением паспорта /технического/ и перечня основного и вспомогательного   оборудования

срок – до 25 июля 2013года;

- обеспечить создание сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля, за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению  граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

срок – до 1 июня 2013года.

1.4. Главам муниципальных районов и городских округов Камчатского края организовать работу  по формированию запаса материально-технических ресурсов на территории муниципальных образований и городских округов, предназначенных для ликвидации аварийных ситуаций.

Реестр материально-технических ресурсов с указанием стоимости  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 1 июля 2013года.

1.5. Администрации Петропавловск-Камчатского ГО  в соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении  коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» осуществить контроль по перерасчету платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность по многоквартирным домам по ул. Циолковского, №11,13,15,17,19.  г. Петропавловск-Камчатский.

Информацию о проделанной работе представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Срок – до  1 июня 2013года.

Министр                                                                                                  С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                           Н. А. Белоуско