- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  03 сентября  2013 года  № 26-13

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | С. Б. Кондратьев В. Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Главный специалист-эксперт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О. Н. Литовченко А. Б. Бельчева П. Б. Малюшенко |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А. И. Пархоменко |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край | А. В. Панов |
| Глава городского округа «поселок Палана» ВрИО главы администрации Тигильского района | М. А. Тихонов Т. Н. Навроцкая |
| Глава Пенжинского муниципального района | А. В. Болотнов |
| Заместитель главы администрации Олюторского МР по вопросам ЖКХ | О. Д. Карпенко |
| Глава Карагинского муниципального района | Н. П. Ридченко |
| Глава Соболевского муниципального района | В. И. Куркин |
| Заместитель главы администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Усть - Большерецкого МР | О. И. Уткина К. Ю. Деникеев |

| Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского МР | И. И. Купцов |
| --- | --- |
| Глава администрации Мильковского МР | В. К. Войцеховский |
| Глава администрации Быстринского МР | А. В. Греков |
| Глава администрации Вилючинского ГО | В. Г. Васькин |
| Глава администрации Петропавловск-Камчатского ГО Глава администрации Елизовского МР Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР Заместитель начальника управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР Глава Пионерского сельского поселения Елизовского МР, глава администрации Глава администрации Елизовского городского поселения Глава Новоавачинского сельского поселения Елизовского МР Глава Раздольненского сельского поселения Елизовского МР, глава администрации Глава Вулканного городского поселения Елизовского МР | А. В. Алексеев Д. В. Зайцев С.Н. Тюлькин И. Э. Меметов М. В. Юрьев Л. Н. Шеметова О. А. Прокопенко В. П. Ельчанинов В. В. Смолин |
| Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» | Е. И. Вахраков |
| Заместитель генерального директора по производству ОАО «Корякэнерго» Заместитель директора филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» | А. В. Пакалов С. Д. Назыров |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Получение паспортов готовности муниципальных образований Камчатского края к прохождению отопительного периода 2013-2014 годов, в соответствии с требованиями «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(В.А.Панов , С.Б.Кондратьев, А.И.Пархоменко )

1.1.  Информацию заместителя руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» (Камчатский край) В.А. Панова о подготовке к комиссионным проверкам с  обязательным соблюдением требований Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103)  с целью получения положительного заключения комиссии для  выдачи паспортов готовности муниципальным образованиям Камчатского края принять к сведению.

1.2.  Главам муниципальных образований Камчатского края, при подготовке документов для получения паспортов готовности муниципальных образований, руководствоваться правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации                   от 12 марта 2013 года № 103 и рекомендациями Дальневосточного управления «Ростехнадзор» (Камчатский край), данными на селекторном совещании.

Срок -   постоянно до 15 ноября 2013года.

Министр                                                                                                  С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

Главный специалист-эксперт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                             А. Б. Бельчева