- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  27 ноября  2013 года  № 32-13

| Присутствовали: Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | С.Б. Кондратьев О.Н. Литовченко |  |
| --- | --- | --- |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко |  |
| Руководитель государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И. Пархоменко |  |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край Заместитель начальника отдела- ИТМ РХБ защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | А.В. Панов Р.Н. Высочинский |  |
| Глава городского округа «поселок Палана» Глава администрации Тигильского МР Заместитель главы администрации Пенжинского МР | М.А. Тихонов С.И. Бородай А.А. Бекетов |  |
| Заместитель главы администрации Олюторского МР | О.Д. Карпенко |  |
| Заместитель главы администрации Карагинского МР | В.В. Швец |  |
| Глава администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Соболевского МР | С.В. Арнацкая А.В. Колмаков |  |
| Глава Усть - Большерецкого МР Глава администрации Усть-Камчатского МР Начальник отдела ЖКХ администрации Быстринского МР | И.Л. Бондарь П.М. Кошкарев В.Н. Корыстова |  |
| Руководитель комитета по строительству и коммунальному хозяйству администрации МР |  | И.Л. Барауля |
| Начальник управления городского хозяйства Вилючинского ГО |  | Н.Б. Байкова |
| Заместитель председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» |  | К.А. Фролов С.Н. Тюлькин Е.И. Вахраков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» Главный инженер филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель главного инженера по ремонтам ОАО «Камчатскэнерго» Директор филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель директора по техническому развитию филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» Начальник отдела эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» |  | А.В. Колесников С.Д. Назыров С.В. Иващенко Н.В. Александрова Л.В. Романенкова С.П. Воробьев А.Б. Новокрещинов |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О прохождении отопительного периода 2013-2014 годов,   завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1  Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2013-2014 годов,  завоза  и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае,  принять  к сведению.

1.2 Главам муниципальных районов и городских округов представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о проделанной работе в 2013 г. по постановке на учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры

срок – до 20 декабря 2013 года.

1.3  Рекомендовать  администрации  Усть-Большерецкого   муниципального района   предусмотреть   в плане   мероприятий  по подготовке  объектов  инженерной инфраструктуры   на  2014 г.  работы   по  организации   емкостного   парка   в п. Октябрьский для создания запасов топочного мазута.

1.4  Рекомендовать администрации   Раздольненского  сельского поселения решить вопрос по ликвидации задолженности  МУП «Наш дом»  по объекту  «Водонасосная» за потребленную электроэнергию перед предприятием  ОАО «Камчатскэнерго»

срок – до 05 декабря 2013года

1.5 Администрации  Вилючинского городского округа представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию о причинах не освоения финансовых средств,  выделенных из краевого бюджета на замену ветхих сетей  тепло-, водоснабжения

срок – до 05 декабря 2013 года.

1.6 Рекомендовать предприятиям ОАО «ЮЭСК» и ОАО «Корякэнерго» урегулировать взаимоотношения по вопросу заключения договора  об энергоснабжении  (поставки)  электрической   энергии   по  объектам   «Водоканал»   с. Тиличики, Олюторского района. Информацию представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 05 декабря 2013года.

1.7  Рекомендовать  предприятию ОАО «Камчатскэнерго»:

-  проработать вопрос  по подписанию договора на содержание  бесхозяйных сетей Елизовского муниципального района. Информацию представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края и администрацию Елизовского муниципального района

срок – до 5 декабря 2013года;

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о задолженности за потребленную электроэнергию бюджетными учреждениями муниципальных образований Камчатского края

срок – до 5 декабря  2013года.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.  Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рекомендовать главам (администраций) муниципальных районов:

- назначить ответственных лиц  по реализации требований Жилищного Кодекса  Российской Федерации в целях координации работы органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в муниципальные районы;

- довести до глав (администраций) муниципальных образований, входящих в состав муниципального района, информацию о необходимости назначения ответственных лиц по реализации требований Жилищного Кодекса  Российской Федерации;

- сведения о назначении ответственных лиц направлять в Региональный фонд капитального ремонта Камчатского края письмом по факсу 8(415-2) 412036 или на E-mail: fkr.kamchatka@mail.ru

Министр                                                                                                  С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

Референт  отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                             Н.А. Белоуско