- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  25 декабря  2013 года  № 34-13

| Присутствовали: Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.Ю. Мурзинцев О.Н. Литовченко |  |
| --- | --- | --- |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко |  |
| Руководитель государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И. Пархоменко |  |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край | А.В. Панов |  |
| Начальник отдела экономики и ЖКХ администрации городского округа «поселок Палана» Глава администрации Тигильского МР Заместитель главы администрации Пенжинского МР | А.В. Степанов С.И. Бородай А.А. Бекетов |  |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Олюторского МР | С.Ю. Демуров |  |
| И.о. заместителя главы администрации Карагинского МР | А.Г. Метцгер |  |
| Советник главы администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Соболевского МР | О.И.Уткина А.В. Колмаков |  |
| Заместитель главы Усть - Большерецкого МР Глава администрации Усть-Камчатского МР Начальник отдела ЖКХ администрации Быстринского МР | К.Ю. Деникеев П.М. Кошкарев В.Н. Корыстова |  |
| Глава Мильковского МР |  | В.К. Войцеховский |
| Консультант управления городского хозяйства Вилючинского ГО |  | И.Н. Ребрий |
| Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» |  | С.Н.Тюлькин Е.И. Вахраков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» Заместитель главного инженера ОАО «Камчатскэнерго» Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» Зместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» Заместитель директора по техническому развитию филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» |  | А.В. Колесников А.И. Блинов А.Ф. Блащук Л.В. Романенкова А.С. Пыжьянов С.П. Воробьев |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О прохождении отопительного периода 2013-2014 годов,   завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1  Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2013-2014 годов,  завоза  и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае,  принять  к сведению.

1.2 Главам  муниципальных образований  Камчатского края и Руководителям ресурсоснабжающих предприятий Камчатского края представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края уточненные и согласованные данные топливно-энергетического паспорта муниципального образования на 2014 год

срок – до 10 января 2014 года;

1.3 Администраци Усть-Камчатского муниципального   района  совместно с  предприятием ООО «Коммунэнерго УКМР» Усть-Камчатского района    проработать вопрос с поставщиками топлива о создании 30 суточного запаса дизельного топлива для прохождения новогодних праздников.

Информацию представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 30 декабря 2013года.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Об организации дежурств в Новогодние и Рождественские праздники с 31декабря 2013 года  по 8 января 2014 года.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Информацию об организации дежурств руководителей и ответственных лиц органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Камчатского края принять к сведению.

2.2 Рекомендовать главам муниципальных образований  в Камчатском крае и руководителям ресурсоснабжающих организаций в Камчатском крае   обеспечить:

- организацию взаимодействия с дежурными службами на территории муниципального образования;

- создание и поддержание на необходимом уровне запасов  топлива на предприятиях ЖКХ;

- создание резерва материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на предприятиях;

- организацию дежурства руководителей МО и предприятий ЖКХ, находящихся на территории муниципального образования;

- осуществлять взаимодействие с территориальными органами УМВД России по Камчатскому краю, в части совместных обходов объектов теплоснабжения (отопительных котельных) с доведением этой информации до персонала котельных;

- проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности с руководителями управляющих компаний и обслуживающих организаций многоквартирных домов;

- организацию проверок состояния объектов тепло-, электро- и водоснабжения по муниципальным образованиям;

- готовность аварийных бригад и наличие у них необходимого оборудования;

- принятие мер по усилению пожарной безопасности предприятий  и режима охраны в целях недопущения проникновения на объекты посторонних лиц;

- готовность подачи электроэнергии в аварийном режиме на объекты жизнеобеспечения с использованием резервных источников электроснабжения;

- резервирование авиарейсов для оперативного вылета в отдаленные и труднодоступные населенные пункты (для ОАО «ЮЭСК», ОАО «Корякэнерго»);

- организацию на территории муниципальных образований предоставления своевременной информации в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края о прохождении Новогодних и Рождественских праздников

срок – с 31 декабря 2013 года по 8 января 2014 года.

2.3 Для координации работ по устранению возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах  электро-, тепло-, водоснабжения Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края разместить График дежурств на сайте  Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

Заместитель  Министра                                                                       В.Ю. Мурзинцев

Протокол вел:

Референт  отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                             Н.А. Белоуско