- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  04 июня  2014 года  № 24-14

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | В. Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О. Н. Литовченко В.В. Тихонович И.И. Буцелова |
| Глава администрации городского округа «поселок Палана» Врио главы администрации Тигильского МР | М.А. Тихонов Т.Н. Навроцкая |
| И.о. главы администрации Пенжинского МР | А.П. Колесниченко |
| Заместитель главы администрации - руководитель управления по вопросам строительства, транспорта, энергетики, ЖКХ и муниципального имущества Олюторского МР | О.Д. Карпенко |
| И.о. главы администрации - руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ Карагинского МР | Ю.А. Абрамкин |
| И. о. начальника отдела ЖКХ, ТЭК администрации Соболевского МР | С.И. Аверина |
| Глава администрации Алеутского МР И.о. главы администрации Усть-Большерецкого МР | С. В. Арнацкая К. Ю. Деникеев |

| Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского МР | И. И. Купцов |
| --- | --- |
| Руководитель Комитета ЖКХ администрации Мильковского МР | И.Л. Барауля |
| Начальник отдела ЖКХ Быстринского МР | В.Н. Корыстова |
| Начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского ГО | Н.Б. Байкова |
| Заместитель председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО Заместитель руководителя департамента управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского ГО Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | Д.А. Платонов Т.В. Джура С.Н. Тюлькин |
| Глава администрации Елизовского ГП Руководитель управления ЖКХ Елизовского ГП И.о. главы администрации Раздольненского СП Глава администрации Вулканного ГП Глава администрации Пионерского СП Начальник отдела ЖКХ Корякского СП Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | Л.Н. Шеметова А.Н. Лукъянченко М.В. Меркушев В.В. Смолин М.В. Юрьев Н.В. Дорофеева А. И. Пархоменко |
| Директор НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» Заместитель директора НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край | С.Л. Течко Э.Г. Бородин А. В. Панов |
| Заместитель главного инженера по ремонтам ОАО «Камчатскэнерго» И.о. директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | С. В. Иващенко Р.В. Костенко |
| Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» | Л. В. Романенкова Е. И. Вахраков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» И. о. директора ГУП «Камчатэнергоснаб» | А. В. Колесников А. Ф. Блащук А.В. Гаврилов |
| Заместитель директора по капитальному строительству МУП «Петропавловский водоканал» | В.И. Слонский |
| Начальник отдела эксплуатации и технического обеспечения филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | С.Г. Протопопов |
| Начальник ПТО ОАО «Камчатэнергосервис» | П.С. Редькин |
| Начальник отдела мероприятий ГО, предупреждения ЧС ГУ МЧС России по Камчатскому краю | Р.Н. Высочинский |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О завершении отопительного периода 2013-2014 годов и о выполнении ремонтных программ по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 годов.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.  Главам муниципальных образований Камчатского края:

-  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края нормативные акты об окончании отопительного периода  2013-2014 годов

срок -  по окончанию ОЗП 2013-2014 годов;

- рекомендовать  взять на контроль начало выполнения ремонтных и профилактических работ на объектах коммунального комплекса в целях подготовки и проведения безаварийного прохождения ОЗП 2014-2015 годов и повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в муниципальных образованиях;

- в соответствии с ч. 7 ст. 170 Жилищного кодекса РФ представить в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора

срок – до 06 июня 2014 года;

- - рекомендовать при выполнении капитального ремонта жилфонда соблюдать требования ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, в части обеспечения энергосбережения и соответствующего класса энергетической эффективности многоквартирного дома

срок – постоянно.

1.2. Рекомендовать администрации Пенжинского МР (Болотнову А.В.) внести корректировки в сводный план муниципального района по подготовке к ОЗП 2014-2015 годов,  в  части  выполнения  ремонтных  работ  по  ветхим сетям с. Слаутное

срок – до 11 июня 2014 года.

1.3. Рекомендовать руководителю МУП «Городское  тепловодоснабжение» Вилючинского ГО (Чечель В.М.) привести в соответствие конкурсную документацию на поставку мазута в 2014-2015 годах, в части указания единицы измерения топлива

срок  - до 09 июня 2014 года.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. О выполнении инвестиционных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность,  развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий  на 2014-2018 годы»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Рекомендовать главам муниципальных образований Камчатского края обеспечить своевременное предоставление в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края отчетов о реализации мероприятий, финансирование которых осуществляется в рамках Госпрограммы

срок – постоянно.

2.2. Администрации ГО «поселок Палана», Петропавловск-Камчатского ГО, Елизовского МР подготовить и представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края план-графики выполнения инвестиционных мероприятий, финансирование которых предусмотрено Законом о бюджете Камчатского края от 30.05.2014 № 434

срок – до 10 июня 2014 года.

Министр                                                                                                 В.Ю. Мурзинцев

Протокол вел:

главный специалист-эксперт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                       А.И. Задорожный