- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  10 сентября  2014 года  № 27-14

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края – начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Г.В. Нефедов Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко |
| Начальник отдела экономики и ЖКХ администрации городского округа «поселок Палана» Глава администрации Тигильского МР | А.В.Степанов С.И.Бородай |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Пенжинского МР | Ю.И.Сухомяс |
| Начальник отдела по строительству, транспорту, энергетике, ЖКХ администрации Олюторского МР | С.Ю.Демуров |
| И.о. главы администрации Карагинского МР | В.В.Швец |
| Глава Соболевского МР | В.И. Куркин |
| Глава администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Усть-Большерецкого МР | С.В.Арнацкая К.Ю.Деникеев |

| И.о. первого заместителя главы администрации Усть-Камчатского МР | П.В. Сычев |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР по вопросам ЖКХ | О.А.Поршнев |
| Глава администрации Быстринского МР | А.В.Греков |
| Первый заместитель главы администрации Вилючинского ГО | И.Г.Бадальян |
| Заместитель председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО И.о. начальника управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | Д.А.Платонов И.Э.Меметов |
| Руководитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | С.Л.Течко А.И.Пархоменко |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край ВрИО начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | А.В.Панов А.С.Клименко |
| Заместитель главного инженера ОАО «Камчатскэнерго» Начальник отдела по работе с управляющими компаниями филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | С.И.Иващенко Л.В.Романенкова |
| Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И.Вахраков |
| Заместитель генерального директора ОАО «Корякэнерго» Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Директор ООО «КВТ» Директор ГУП «Камчатэнергоснаб» | А.В.Пакалов А. Ф.Блащук Л.Н. Кулешов В.Г.Глебов |
| И.о. главного инженера «Камчатэнергосервис» | П.С.Редькин |
| Директор ОАО «Корякэнергоснаб» | А.А.Коняев |
| Директор МУП «Петропавловский водоканал» | А.В.Кошкарев |
| И.о. начальника ПТО ГУП «Камчатскбургеотермия» | Д.Г.Мишалов |
| Заместитель главного инженера по ремонтам филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» | П.Д.Булов |
| Начальник ПТО филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | С.С.Ким |
| Заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования министерства здравоохранения Камчатского края | Н.Б.Жигалов |
| Заместитель руководителя группы государственных закупок и материального обеспечения Министерства образования и науки Камчатского края Консультант отдела социального обслуживания Министерства социального развития и труда Камчатского края | И.А.Синицинский М.И.Пичушкин |
| Консультант Министерства культуры Камчатского края | Ю.А.Качан |
| Референт отдела развития школ Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края | Н.Ю.Дзенис |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  подготовке объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы  к предстоящему   отопительному периоду 2014 – 2015 годов, завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Информацию  о  ходе выполнения ремонтных работ на объектах ЖКХ, энергетики и социальной сферы  к предстоящему отопительному  периоду 2014-2015 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2 Информацию заместителя руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» (Камчатский край) В.А. Панова о подготовке к комиссионным проверкам с  обязательным соблюдением требований Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103)  с целью получения положительного заключения комиссии для  выдачи паспортов готовности муниципальным образованиям Камчатского края принять к сведению.

1.3 Информацию руководителя некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» С.Л. Течко о необходимости предоставления информации о размере общей площади жилых /нежилых/ помещений многоквартирных домов Камчатского края  для получения субсидий на проведение капитального ремонта в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 13.12.2013 № 571-П

1.4  Рекомендовать Главам муниципальных образований в Камчатском крае:

- активизировать работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и  жилищного фонда к ОЗП 2014-2015 годов, усилить контроль за их выполнением с целью обеспечения своевременного начала отопительного периода, а также с целью  обеспечения безопасной и  бесперебойной работы объектов при прохождении отопительного периода на территории всех муниципальных образований Камчатского края;

- предоставить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края:

- информацию по освоению бюджетных средств по результатам реализации инвестиционных мероприятий государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы».

срок – до 15 сентября 2014 года;

- информацию о выполнении работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов в муниципальных образованиях Корякского округа за счет средств бюджета Камчатского края в виде  бюджетной  дотации на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

срок – до 19 сентября 2014 года;

- копии распорядительных документов  о начале отопительного периода 2014-2015 годов     в муниципальных образованиях Камчатского края.

срок -   незамедлительно  с момента издания;

- обеспечить представление в адрес некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края»  справок о размере общей площади  жилых /нежилых/ помещений многоквартирных домов муниципальных образований Камчатского края с приложением актов комиссионного технического обследования многоквартирных домов муниципальных образований Камчатского края

срок –до 19 сентября 2014 года;

- при подготовке документов для получения паспортов готовности муниципальных образований, руководствоваться правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 и рекомендациями Дальневосточного управления «Ростехнадзор» (Камчатский край), данными на селекторном совещании.

Министр                                                                                                 В.Ю. Мурзинцев

Протокол вел:

Референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                       Н.А. Белоуско