- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  12 ноября  2014 года  № 31-14

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края– начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Г.В.Нефедов О.Н.Литовченко Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко |
| Глава городского округа «поселок Палана» Глава администрации Тигильского МР | М.Ф.Тихонов С.И.Бородай |
| Глава администрации Пенжинского МР | А.В.Болотнов |
| Заместитель главы администрации - руководитель управления по вопросам строительства, транспорта, энергетики, ЖКХ и муниципального имущества Олюторского МР | О.Д.Карпенко |
| Глава администрации Карагинского МР | Н.А.Алешкин |
| Заместитель главы администрации Соболевского МР | А.В.Колмаков |
| Глава администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Усть-Большерецкого МР | С.В. Арнацкая К.Ю.Деникеев |

| Первый заместитель главы администрации Усть - Камчатского МР | А.Е.Потеряхин |
| --- | --- |
| Глава администрации Быстринского МР Руководитель комитета по строительству и ЖКХ администрации Мильковского МР | А.В.Греков И.Л.Барауля |
| Начальник управления городского зозяйства администрации Вилючинского ГО | Н.Б.Байкова |
| И.о. заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО | Д.А.Платонов |
| Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | С.Н.Тюлькин |
| Государственный инспектор отдела правовой и аналитической деятельности Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.А.Трунова |
| Заместитель начальника отдела- начальник службы РХБЗ ГУ МЧС России по Камчатскому краю | С.Е.Зыков |
| Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «Камчатскэнерго» | С.Б.Кондратьев Н.Н.Лаврова А.И.Блинов |
| Главный инженер ОАО «ЮЭСК» | С.П.Плугарь |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» Главный инженер филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель директора ГУП «Камчатэнергоснаб» | А.В.Колесников А.Ф.Копадзе А.В.Гаврилов |
| Главный инженер ОАО «Камчатэнергосервис» | С.А.Внучков |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» | А.С.Пыжьянов |
| Начальник отдела эксплуатации и технического обеспечения филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | В.А.Морозов |
| Заместитель главного инженера – начальник технической службы филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | Ю.А.Ломакин |
| Конкурсный управляющий МУП «ГТВС» Вилючинского ГО | С.М.Феофанов |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О прохождении  отопительного периода 2014-2015 годов  в муниципальных образованиях Камчатского края.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1  Информацию  о   прохождении отопительного периода 2014-2015годов  в муниципальных образованиях Камчатского края и о наличии топлива в муниципальных  образований  Камчатского края,  принять к сведению.

1.2  Рекомендовать  администрациям Петропавловска-Камчатского ГО, Вилючинского  ГО,  Елизовского,  Мильковского,  Усть-Большерецкого,  Алеутского  муниципальных районов   Камчатского края  представить в Министерство  ЖКХ и энергетики  Камчатского края   информацию  о  завершении  ремонтных  работ на ветхих инженерных сетях в соответствии  с  формой статистической отчетности 1 ЖКХ-зима

срок –  01 декабря  2014 года.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. О получении паспортов готовности муниципальных образований Камчатского края в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  12  марта    2013 года  № 103

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Информацию  о получении паспортов готовности муниципальных образований Камчатского края в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  12  марта    2013 года  № 103,  принять к сведению.

2.2 Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Камчатском крае / Петропавловск-Камчатский ГО, Елизовское ГП, Устьевое СП, Усть-Большерецкое СП, СП «село  Тымлат», СП «село Ильпырское», СП «село Слаутное», СП «село Аянка/ направить информацию о получении паспортов  готовности  жилищного  фонда к  эксплуатации в зимних условиях    в  Государственную жилищную  инспекцию   Камчатского края.

срок – 13 ноября 2014г.

2.3 Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Камчатском крае /Вилючинский ГО, Алеутский МР, Елизовское ГП, Корякское СП, Раздольненское СП, Устьевое СП,  Соболевское СП,   Крутогоровское СП, СП «село Тиличики», СП «село Ачайваям», СП «село Апука»,  СП «село Пахачи», СП «село Хаилино», Пенжинский МР,  СП «село Каменское», СП «село Манилы» незамедлительно  взять на особый контроль работы по устранению замечаний  предъявленных Дальневосточным управлением «Ростехнадзор» по установленной форме  о проверке объектов и подготовке документов для получения паспортов готовности муниципальных образований  в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  12  марта    2013 года  № 103.

Информацию направить в  Дальневосточное управление «Ростехнадзор»

срок -   13 ноября 2014года.

Министр                                                                                                 В.Ю. Мурзинцев

Протокол вел:

Референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                       Н.А. Белоуско