# П Р О Т О К О Л

Селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 28 ноября 2012 года  № 31- 12

Присутствовали:

| Заместитель Министра - начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | П.Б. Малюшенко |
| Глава городского округа «поселок Палана» | М.А. Тихонов |
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищной политики Тигильского МР | В.А. Соловьев |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Пенжинского МР | Ю.И. Сухомяс |
| Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Олюторского муниципального района | О.Д.Карпенко |
| Заместитель главы Карагинского муниципального района | В.В. Швец |
| Глава администрации Алеутского муниципального района | С.В. Арнацкая |
| Глава администрации Усть - Большерецкого МР | И.Л. Бондарь |

| Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского муниципального района | И.И. Купцов |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского муниципального района по вопросам ЖКХ | О.А. Поршнев |
| Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры по Елизовскому МР | С.Н. Тюлькин |
| И.о. начальника управления экономики администрации Петропавловск-Камчатского ГО | Н.В. Ющенко |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И. Пархоменко |
| И.о. руководителя Камчатского управления «Ростехнадзор» | А.В. Панов |
| Начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Камчатскому краю Генеральный директор ОАО «Корякэнерго» | А.С. Литвинюк Е.Н. Кондращенко |
| Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И. Вахраков |
| Директор филиала Коммунальная энергетика ОАО «Камчатскэнерго» | А.Ф. Блащук |
| Заместитель генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» по сбыту | Р.В. Костенко |
| Заместитель директор филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | Н.В. Александрова |
| И.о. главного инженера филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | А.Б.Новокрещинов |
| И.о. заместителя директора - главного инженера филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» | А.С. Пыжьянов |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  прохождении отопительного  периода  2012-2013 годов,  завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2012-2013 годов,  завоза  и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1. Главам  муниципальных образований  Камчатского края  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края:

- согласованные и утвержденные планы мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к ОЗП 2013-2014 годов

срок – до 25 декабря 2012 года;

- уточненные и согласованные данные топливно-энергетического паспорта муниципального образования на 2013 год

срок – до 15 января 2013 года;

- обеспечить контроль за своевременными расчетами управляющих организаций с энерго-, теплоснабжающими предприятиями Камчатского края за потребленные ресурсы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»

срок – постоянно.

2. Администрациям Олюторского, Пенжинского, Тигильского муниципальных районов в целях бесперебойного обеспечения перевозок генерального груза (топлива, продовольствия, продукции социального назначения) принять меры по обустройству автозимников. Представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края сведения о предприятиях, которые обеспечивают подготовку к работе и содержанию автозимников.

срок – до 5 декабря 2012 года.

3. Администрации Олюторского муниципального района организовать работу комиссии из числа специалистов  администрации Олюторского муниципального района  для приемки ремонтных работ по водоводу в с. Пахачи, с выездом на место.  Информацию  о работе приемочной комиссии представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

срок – до 10 декабря 2012 года;

4.  Администрации Тигильского муниципального района

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию об обеспечении бесперебойного водоснабжения населения, объектов коммунальной инфраструктуры с. Тигиль в период прохождения ОЗП 2012-2013 годов

срок – до 5 декабря 2012 года;

- разработать перечень мероприятий по экстренному запуску нового водозабора и его эксплуатации

срок – до 5 декабря 2012 года.

5. Администрации Усть-Камчатского муниципального   района  представить  в Министерство  ЖКХ  и  энергетики  Камчатского края  график оплаты и поставок дизельного топлива в период прохождения ОЗП 2012-2013 годов, обеспечивающий создание нормативного запаса дизельного топлива для прохождения пиковых нагрузок и Новогодних праздников

срок – до 30 ноября 2012 года.

6. Администрациям Петропавловск-Камчатского городского округа,  Елизовского муниципального района в целях создания нормативного запаса топочного мазута для прохождения пиковых нагрузок и Новогодних праздников провести работу с управляющими организациями по выполнению в первоочередном порядке максимальных платежей за услуги теплоснабжения. Информацию о проделанной работе представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

срок -  до 10 декабря 2012 года.

7. Рекомендовать ОАО «Камчатскэнерго» (Паршину Б.Е.) в связи с необходимостью выполнения требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ,  сносом  аварийного  многоквартирного  дома  по  ул.  Попова,  29,           г. Елизово в рамках реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2012 году», произвести переустройство электрической схемы подключения индивидуальных жилых домов № 33 и 35 по ул. Попова, г. Елизово. Информацию о проделанной работе представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

срок - до 7 декабря 2012 года.

Заместитель Министра                                                                           И.Э. Меметов

Протокол вел:

главный специалист-эксперт отдела энергетики

и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                              А.И. Задорожный